Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Долотинского сельского поселения» отчетный период 12 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 70641,9 | 70641,9 | 64281,2 | 55828,5 | 6360,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 70641,9 | 70641,9 | 64281,2 | 55828,5 | 6360,7 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в денежных средствах |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 07.08.2015 окончено строительство 36 квартирного дома в п. Первомайский ул. Карла Маркса, д. 23 секция 1, секция 2. Вручены ключи гражданам переселяемым из аварийного жилфонда. 25.11.2015 окончено строительство 33-х квартирного жилого дома в п. Первомайский ул. Карла Маркса, д. 23 секция 3, секция 4 (Долотинское с/п.), 29.12.2015 вручены ключи переселяемым гражданам Заключено и оплачено 12 муниципальных контрактов на предоставление выкупной стоимости за жилые помещения. | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Выполнены иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Выполнены иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения поселения. Проведена оценка стоимости жилых помещений признанных ветхими | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 70641,9 | 70641,9 | 64281,2 | 55828,5 | 6360,7 тыс. руб. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского

сельского поселения»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступны и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 93.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрены ассигнования в сумме 70641,9 тыс. руб. В 2015 году заключено 14 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 55828,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 64281,2 тыс. рублей или 91,0%, в том числе погашена кредиторская задолженность по мероприятиям 2014 года в сумме 915,7 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.12.2014 № 144 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступны и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 70641,9  тыс. рублей. По результатам проведенного аукциона в электронной форме заключено 2 муниципальных контракта на сумму 46666,8 тыс. рублей, также заключено 12 муниципальных контрактов на предоставление выкупной стоимости за жилое помещение на сумму 9161,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 64281,2 тыс. рублей или 91 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2015 году основное мероприятие 1.1 («Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»), выполненное в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы  выполнено в установленный срок. В результате подписаны передаточные акты объектов долевого строительства (квартир).

На реализацию подпрограммы 2 на 2015 год бюджетных ассигнований не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2015 году основное мероприятие 2.1 («Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения»), выполненное в установленный срок.

Контрольное событие подпрограммы  выполнено в установленный срок

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Обеспечение доступны и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Обеспечение доступны и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                                                     Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Е.А. Богданова