Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период  6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Н.В. Гурьянова, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 757,9 | 757,9 | 387,4 | 370,5 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории Н.В. Гурьянова, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог). | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 757,9 | 757,9 | 387,4 | 370,5 тыс. руб., оплата работ производилась на основании актов выполненных работ |
|  | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист 1 категории Н.В. Гурьянова, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Проведение капитального ремонта автомобильных дорог не предусмотрено | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Н.В. Гурьянова, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Заключено 7 муниципальных контрактов на содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя обкос, очистку от мусора, подсыпка щебнем | Х | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | Специалист 1 категории Н.В. Гурьянова, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | - | - | - | -. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования местного значения Долотинского сельского поселения и мерах по соблюдению правил дорожного движения | Специалист 1 категории Н.В. Гурьянова, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие подпрограммы | Специалист 1 категории Н.В. Гурьянова, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | На официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной системе Интернет размещена информация о мерах по соблюдению правил дорожного движения. | Х | 30.06.2022 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист 1 категории Н.В. Гурьянова, глава Администрации Долотинского сельского поселения О.В. Борисова | Х | Х | Х | 757,9 | 757,9 | 387,4 | 370,5 тыс. руб. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2022 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 19.12.2018 № 112.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 757,9 тыс. руб. за 6 месяцев 2022 года заключено 4 контракта. Фактическое освоение средств составило 387,4 тыс. рублей или 51,1%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 07.02.2018 № 7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.02.2022 № 15 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 757,9 тыс. рублей. В 2022 году заключено 4 контракта. Фактическое освоение средств составило 387,4 тыс. рублей или 51,1 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2022 году в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, уборка мусора вдоль дорог).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 в 2022 году не предусмотрены.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оформлены стенды по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                    О.В. Борисова

Исполнитель:

Начальник Сектора Экономики и Финансов – Е.А. Богданова