Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период 6 мес. 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог, отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 659,3 | 342,6 | 434,8 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Заключение 4 договоров на содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог, отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | Х | 1 полугодие 2014 | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: Организация дорожного движения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Долотинского сельского поселения | 01.01.2014 | 01.07.2014 | 469,5 | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 01.01.2014 | 01.07.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения. Установка дорожных знаков. | Х | 1 полугодие 2014 | Х | Х | Х |