Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Долотинского сельского поселения» отчетный период 9 мес. 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 9261,8 | 9261,8 | - | - | 9261,8 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 9261,8 | 9261,8 | - | - | 9261,8 тыс. руб. мероприятия запланированы на 3-4 кв 2016 года |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда. | Х | 30.09.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Выполнены иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения поселения. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Выполнены иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения поселения. Проведена оценка стоимости жилых помещений признанных ветхими | Х | 30.09.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 9261,8 | 9261,8 | - | - | 9261,8 тыс. руб. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского

сельского поселения»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступны и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 93.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрены ассигнования в сумме 9261,8 тыс. руб. Фактического освоения средств не производилось.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 14.12.2015 № 183 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступны и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 9261,8  тыс. рублей. Фактического освоения средств не производилось.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2016 году основное мероприятие 1.1 («Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции»).

На реализацию подпрограммы 2 на 2015 год бюджетных ассигнований не предусмотрено.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2016 году основное мероприятие 2.1 («Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения»), выполненное в установленный срок.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Обеспечение доступны и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения « Обеспечение доступны и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации Долотинского

сельского поселения                                                                                     Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – О.Д.Давыдова