Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы» отчетный период  9 мес. 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 1052,3 | 1052,3 | 160,6 | 251,2 | 891,7 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин). | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 1052,3 | 1052,3 | 160,6 | 251,2 | 891,7 тыс. руб., оплата работ производилась «по факту» на основании актов выполненных работ |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Заключено 4 договоров на содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог, отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | Х | 30.09.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 297,0 | 297,0 | - | - | 297,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 2.1: Организация дорожного движения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Долотинского сельского поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 297,0 | 297,0 | - | - | 297,0 тыс. руб. в связи с отсутствием потребности в проведении мероприятия |
|  | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Оформлено 3 стенда по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Среди населения проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения. | Х | 30.09.2016 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по ЖКХ Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 1349,3 | 1349,3 | 160,6 | 251,2 | 1188,7 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 89.

На реализацию муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 1349,3 тыс. руб. В 2016 году заключено 5 договоровна сумму 251,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 160,6 тыс. рублей или 11,9 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Долотинского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций» постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 14.12.2014 № 180 утвержден план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016год предусмотрено 1052,3 тыс. рублей. В 2016 году заключено 5 договоров на сумму 251,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 160,6 тыс. рублей или 11 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия. В 2016 году в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах дорог, очистка проезжей части дорог и обочин).

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрены в сумме 297,0 тыс. руб..

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оформлены стенды по безопасности дорожного движения, проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения среди населения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава  Администрации

Долотинского

сельского поселения                                                                                    Е.Н. Кудинова

Исполнитель:

Начальник Сектора Экономики и Финансов – .Д.Давыдова