Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Долотинского сельского поселения» отчетный период 9 мес. 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 70641,9 | 70641,9 | 55404,9 | 46666,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1: Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, решение жилищной проблемы граждан | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 70641,9 | 70641,9 | 55404,9 | 46666,8 |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан, заключение муниципального контракта на строительство малоэтажного 12 квартирного дома на территории поселения | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | выполнение иных мероприятий в сфере обеспечения жильем населения поселения. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | выполнение иных мероприятий в сфере обеспечения жильем населения поселения. Проведение оценки стоимости жилых помещений признанных ветхими | Х | 30.09.2015 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Специалист по имущественным и земельным отношения Полякова Е.А. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | Х | Х | Х | 70641,9 | 70641,9 | 55404,9 | 46666,8 |