РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 	                                                          №  113                                 х. Молаканский

Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Долотинского сельского поселения  от 07.02.2018 №7/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Долотинского сельского поселения  от 10.09.2018 №73 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», руководствуясь статьей 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», Администрация Долотинского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложению № 1.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Долотинского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Долотинского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского поселения                                                                    Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 19.12.2018 № 113

Муниципальная  программа Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| Наименование муниципальной программы | – | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения»; «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения»; «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | – | повышение качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения; качественное благоустройство населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения. |
| Задачи муниципальной программы | – | совершенствование в развитии жилищного хозяйства; повышение качества благоустройства поселения; совершенствование эстетического вида поселения; активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; повышение общего уровня благоустройства поселения, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Целевые показатели муниципальной программы | – | Уровень износа коммунальной инфраструктуры -Уровень обеспеченности населения качественным -предоставлением услуг |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | Общий объем финансирования муниципальной программы – 5804,5 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 703,3 тыс. рублей; в 2020 году – 471,2 тыс. рублей; в 2021 году – 463,0 тыс. рублей; в 2022 году – 463,0 тыс. рублей; в 2023 году – 463,0 тыс. рублей; в 2024 году – 463,0 тыс. рублей; в 2025 году – 463,0 тыс. рублей; в 2026 году – 463,0 тыс. рублей; в 2027 году – 463,0 тыс. рублей; в 2028 году – 463,0 тыс. рублей; в 2029 году – 463,0 тыс. рублей; в 2030 году – 463,0 тыс. рублей; в том числе средства бюджета района – 49,9 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 49,9 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей; средства бюджета поселения – 5754,6 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 653,4 тыс. рублей; в 2020 году – 471,2 тыс. рублей; в 2021 году – 463,0 тыс. рублей; в 2022 году – 463,0 тыс. рублей; в 2023 году – 463,0 тыс. рублей; в 2024 году – 463,0 тыс. рублей; в 2025 году – 463,0 тыс. рублей; в 2026 году – 463,0 тыс. рублей; в 2027 году – 463,0 тыс. рублей; в 2028 году – 463,0 тыс. рублей; в 2029 году – 463,0 тыс. рублей; в 2030 году – 463,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; создание комфортной среды проживания на территории поселения; улучшение качества среды для создания безопасных условий проживания жителей поселения. |

Паспорт подпрограммы

«Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы1 | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Участник подпрограммы 1 | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | – | Организация освещения улиц, создание благоприятных условий для населения |
| Задачи подпрограммы 1 | – | реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов |
| Целевые показатели подпрограммы 1 | – | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | Общий объем финансирования подпрограммы 1 –3 857,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 303,4 тыс. рублей; в 2020 году – 313,6 тыс. рублей; в 2021 году – 324,0 тыс. рублей; в 2022 году – 324,0 тыс. рублей; в 2023 году – 324,0 тыс. рублей; в 2024 году – 324,0 тыс. рублей; в 2025 году – 324,0 тыс. рублей; в 2026 году – 324,0 тыс. рублей; в 2027 году – 324,0 тыс. рублей; в 2028 году – 324,0 тыс. рублей; в 2029 году – 324,0 тыс. рублей; в 2030 году – 324,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | – | совершенствование по новым технологиям линий уличного освещения |

Паспорт подпрограммы

«Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы2 | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Участник подпрограммы 2 | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 2 | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 2 | – | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; - повышение удовлетворенности населения Долотинского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения |
| Задачи подпрограммы 2 | – | создание эстетичного вида поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения; стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения увеличение уровня озеленения территории поселения; улучшение внешнего вида территории Долотинского сельского поселения |
| Целевые показатели подпрограммы 2 | – | - Озеленение; - Количество вывезенного мусора и грунта; - Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные; Содержание памятников и обелисков. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 | – | Общий объем финансирования за счет средств бюджета поселения подпрограммы 2 –50,0 тыс. рублей, из них: в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей; в 2023 году – 0,0 тыс. рублей; в 2024 году – 0,0 тыс. рублей; в 2025 году – 0,0 тыс. рублей; в 2026 году – 0,0 тыс. рублей; в 2027 году – 0,0 тыс. рублей; в 2028 году – 0,0 тыс. рублей; в 2029 году – 0,0 тыс. рублей; в 2030 году – 0,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | – | улучшение экологической ситуации; повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Долотинского сельского поселения; |

Паспорт подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» (далее – подпрограмма 3) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы 3 | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 3 | - | отсутствуют |
| Цели подпрограммы 3 | – | решение проблем в области жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения. повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы 3 | – | стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры. увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | – | - Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения; - Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | – | 2019 – 2030 годы. Этапы реализации не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 | – | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения – 1897,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году – 349,9 тыс. рублей; в 2020 году – 157,6 тыс. рублей; в 2021 году – 139,0 тыс. рублей; в 2022 году – 139,0 тыс. рублей; в 2023 году – 139,0 тыс. рублей; в 2024 году – 139,0 тыс. рублей; в 2025 году – 139,0 тыс. рублей; в 2026 году – 139,0 тыс. рублей; в 2027 году – 139,0 тыс. рублей; в 2028 году – 139,0 тыс. рублей; в 2029 году – 139,0 тыс. рублей; в 2030 году – 139,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | – | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; Повышение качества благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства поселения, нормальная жизнедеятельность населения поселения. |

Приоритеты и цели муниципальной политики Долотинского сельского поселения в сфере благоустройства территории и жилищно-коммунального хозяйства

Основной целью муниципальной политики Долотинского сельского поселения в сфере благоустройства территории и жилищно-коммунального хозяйства является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, повышение уровня благоустройства территории Долотинского сельского поселения.

Указанные направления реализуются в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р;

Стратегией социально-экономического развития Южного федерального округа до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2011 № 1538-р;

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года;

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Стратегическая цель  муниципальной политики на период до 2030 года – создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении №4.

Приложение № 1

к муниципальной  программе  Долотинского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Сведения

о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показа-теля | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | – | процентов | – | – | 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 1.2. | Показатель 2. Уровень обеспеченности населения качественным предоставлением услуг | – | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Подпрограмма 1 «Подпрограмма «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1.1. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | – | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Показатель 2.1. Озеленение | – | процентов | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3.2. | Показатель 2.2. Кол-во вывезенного мусора и грунта | – | Куб.м | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3.3 | Показатель 2.3. Кол-во отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | – | единиц | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3.4 | Показатель 2.4. Содержание памятников и обелисков | – | единиц | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 3.1 Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | - | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2 | Показатель 3.2 Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания | - | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Приложение № 2

к муниципальной  программе  Долотинского сельского поселения  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия |  |  | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок (год) |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цели подпрограммы 1 «Организация освещения улиц, создание благоприятных условий для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача 1 подпрограммы 1 «Реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации уличного освещения | Администрация Долотинского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | уменьшение протяженности освещенных улиц населенных пунктов | Показатель 2 |
| 1.2. Задача 2 подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения | Администрация Долотинского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения | замедление темпов роста в уличном освещении | показатель 2 |
| Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы 2 «Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения»; «повышение удовлетворенности населения Долотинского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Задачи подпрограммы 2 «Создание эстетичного вида поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения; стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения увеличение уровня озеленения территории поселения; улучшение внешнего вида территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. |  | Основное мероприятие 2.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства и месс общего пользования | Администрация Долотинского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | достижение высоких результатов благоустройства поселения | снижение качества степени благоустройства на поселении | Показатели 3, 2.1 |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы 3 «решение проблем в области жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения. повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Задачи подпрограммы 3 «стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры; увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.. |  | Основное мероприятие 3.1. Ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Долотинского сельского поселения |  | 2019 | 2030 | повышение уровня благоустройства территории поселения | понижение уровня благоустройства территории поселения | Показатели 3, 2.2 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

РАСХОДЫ

бюджета поселения на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего в том числе: | X | X | X | X | 5804,5 | 703,3 | 471,2 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 |
|  |  | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 5804,5 | 703,3 | 471,2 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | всего в том числе: | X | X | X | X | 3857,0 | 303,4 | 313,6 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
|  |  | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 3857,0 | 303,4 | 313,6 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации уличного освещения | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | 0503 | 0510020120 | 240 | 3257,0 | 253,4 | 263,6 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 | 274,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Техническое обслуживание линий уличного освещения | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | 0503 | 0510020130 | 240 | 600,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 5. | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | всего в том числе: | X | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 2.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | 0503 | 0520020140 | 240 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | всего в том числе: | X | X | X | X | 1897,5 | 349,9 | 157,6 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
|  |  | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 1897,5 | 349,9 | 157,6 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Ремонт и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 951 | 0501 0502 | 0530020100 0530020100 | 240 240 | 1847,6 49,9 | 300,0 49,9 | 157,6 0,0 | 139,0 0,0 | 139,0 0,0 | 139,0 0,0 | 139,0 0,0 | 139,0 0,0 | 139,0 0,0 | 139,0 0,0 | 139,0 0,0 | 139,0 0,0 | 139,0 0,0 |

Примечание.

* не требует финансирования

Используемые сокращения:

ВР – вид расходов;

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

Х – код бюджетной классификации отсутствует;

ЦСР – целевая статья расходов.

Приложение № 4

к муниципальной программе

Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источник финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Всего | 5804,5 | 703,3 | 471,2 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 |
|  |  | бюджет поселения | 5754,6 | 653,4 | 471,2 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 | 463,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджета района | 49,9 | 49,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Всего | 3857,0 | 303,4 | 313,6 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
|  |  | бюджет поселения | 3857,0 | 303,4 | 313,6 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 | 324,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджета района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Всего | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет поселения | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджета района | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Всего | 1897,5 | 349,9 | 157,6 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
|  |  | бюджет поселения | 1847,6 | 300,0 | 157,6 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 | 139,0 |
|  |  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | областного бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | бюджета района | 49,9 | 49,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

Приложение №2

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 19.12.2018  № 113

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Долотинского

сельского поселения, признанных утратившими силу

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 31.01.2014 № 9 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 31.03.2014 № 22/2 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 29.05.2014 № 43«О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 26.12.2014 № 159 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 27.02.2015 № 24/1«О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 26.02.2015 № 24 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 27.03.2015 № 34 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.04.2015 № 57 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 29.05.2015 № 68 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.06.2015 № 77 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 31.07.2015 № 112 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.10.2015 № 136 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 02.11.2015 № 156 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 11.12.2015 № 175 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 29.12.2015 № 189 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 05.05.2016 № 93 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.06.2016 № 122«О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 26.07.2016 № 144/1 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 11.08.2016 № 152 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 19.09.2016 № 154«О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 22.12.2016 № 40/1 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 26.12.2016 № 44 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 22.02.2017 № 24 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 23.06.2017 № 66«О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 16.11.2017№ 101 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 23.04.2017 № 23 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 03.05.2018 № 27 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 23.05.2018 № 31 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 25.04.2018 № 23 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 09.06.2018 № 37 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 28.06.2018 № 41 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 31.07.2018 № 58 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 03.09.2018 № 68 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 02.10.2018 № 81 «О внесении изменений в приложение №1 постановления Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 88»