Российская Федерация

Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского поселения

Ростовской  области

Постановление

14.12.2015                                           №180                                х.Молаканский

Об утверждении  плана реализации

муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

на 2016 год

В соответствии с Постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 №69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Постановление вступает в силу со дня его официального    опубликования (обнародования).

3.      Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Долотинского сельского поселения |  | Е.Н.Кудинова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского сельского поселения

от 14.12.2015 №180

План реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2016 год

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель , соисполнитель, участник(должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджеты поселений | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 1349,3 | - | 94,9 | - | 1254,4 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог, отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2016 | 1349,3 | - | 94,9 | - | 1254,4 | - |
| 3 | Контрольное событие подпрограммы 1.1 | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, производится в соответствии с заключенными контрактами | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 297,0 | - | - | 0,00 | 297,0 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.: Организация дорожного движения | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Долотинского сельского поселения | 2016 | 297,0 | - | - | - | 297,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Контрольное событие подпрограммы 2.1 | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | 2016 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Итого по муниципальной программе | Е.П. Задорожная специалист первой категории; Глава Долотинского сельского поселения Е.Н. Кудинова | Х | Х | 1349,3 | - | 94,9 | - | 1254,4 | - |