РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                                       №  35/1                                         х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 05.09.2013 № 114 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 35/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2014 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 89

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Долотинского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2014 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Долотинского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

- очистка дорог от снега на территории поселения;

- грейдирование и подсыпка дорог в хуторах Молаканский, поселке Первомайский;

- уборка мусора вдоль дорог в хуторах Молаканский, поселке Первомайский;

- покос травы вдоль дорог в хуторах Молаканский, поселке Первомайский, х. Долотинский;

- грейдерование и подсыпка в п. Первомайский 1200 м за счет областных средств;

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 31.10.2013 № 63.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» было предусмотрено одно основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено не в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие «Организация дорожного движения» не выполнено, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2014 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2014 году принято Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 20.01.2014 года № 8 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году принято Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 14.01.2015 года № 2 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели».

Для реализации мероприятий в 2016 году необходимо принять нормативный правовой акт «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» до 01.12.2015 года.

Информация о мерах муниципального и правового регулирования приведена в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 1 128,8 тыс. руб., израсходовано 710,9 тыс. руб. (62,9 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 189,8 тыс. руб., израсходовано – 104,7 тыс. руб.; за счет средств бюджета поселения план – 939,0 тыс. руб., израсходовано – 606,2 тыс. руб. (64,5 %).

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» план – 736,0 тыс. руб., фактически расходовано – 650,9 тыс. руб. (88,4 %), в том числе за счет средств областного бюджета план – 189,8 тыс. руб., израсходовано – 104,7 тыс. руб.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» план составляет 392,8 тыс. руб., фактически расходовано – 60,0 тыс. руб., так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников отражены в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение одного показателя (индикатора) по муниципальной программе.

Фактический показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» составил 95,2 %; плановый показатель – 93,0 %, в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме.

По подпрограмме 1 предусмотрено достижение одного показателя.

Фактический показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» равен 1 км, плановый показатель – 1,2 км. В связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме.

По подпрограмме 2 предусмотрено достижение двух показателей равных нулевым значениям.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в Таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 30.01.2014 № 8 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 133,4 тыс. руб. в 2014 году, на 156,3 тыс. руб. в 2015 году, на 342,8 тыс. руб. в 2016 году  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 31.03.2014 № 22/4 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения - уменьшение на 15,8 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- добавление основного мероприятия «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения», расходы на которое составили 13,3 тыс. руб.

3. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 29.05.2014 № 46 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы».

Причиной изменений стало приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Долотинского сельского поселения.

4. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 23.10.2014 № 119 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения – увеличение на 100,0 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

5. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 31.10.2014 № 126 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения в подпрограмме 1 « Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского посления».

6. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 26.12.2014 № 157 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы». Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2014 году в ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме  417,9 тыс. рублей.

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы, в том числе в результате проведения конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме в отчетном году приведена в Таблице 5 к настоящему отчету.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Долотинского сельского поселения приведена Таблице № 7 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы, цели (задачи) определялась по формуле:

где:

E - эффективность реализации муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

В связи с тем, что плановые и фактические значения 2 показателей равны нулю, их значение, характеризующее выполнение цели (задачи), достигнутые в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) примем за 1.

Е = (2,2 + 0,2 + 1 + 1) / 4 х 100 = 110 %

Так как значение показателя Е = 110 %, то эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной.

Уровень исполнения финансирования по муниципальной программе в целом определялся по формуле:

Фф

Уэф = -----  х  100 %,

Фп

где:

Уэф - уровень исполнения финансирования муниципальной программы за отчетный период, процентов;

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы, тыс. рублей;

Фп - плановый объем средств на соответствующий отчетный период, тыс. рублей.

Уэф = 710,9 / 1128,8 х 100 % = 62,9 %

Так как значение показателя Уэф = 62,9 %, то уровень исполнения финансирования представляется, как неудовлетворительный.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать удовлетворительной. В связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации не в полном объеме, показатель уровня исполнения финансирования признан неудовлетворительным.

Муниципальная программа вносит определенный вклад в социально-экономическое развитие Долотинского сельского поселения: выполняются работы по содержанию и ремонту дорог, которые напрямую зависят от объема финансирования.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 93 | 95,2 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 1,2 | 1,0 | показатель не достигнут в связи с поступлением акцизов по подакцизным товарам (продукции) не в полном объеме. Был произведен ремонт асфальтового покрытия только в х. Гуково. |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (глава поселения Кудинова Е.Н. | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | были выполнены следующие виды работ: очистка дорог от снега; грейдирование и подсыпка дорог; уборка мусора вдоль дорог; покос травы вдоль дорог. | образовалась кредиторская задолженность в связи с не выполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | - | - | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Долотинского сельского поселения | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2016 год |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | Среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения | - |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 23.01.2014 № 8 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год | Администрация Долотинского сельского поселения | до 01.03.2014 | 20.01.2013 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2014 год |
| 2 | Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 14.01.2015 № 2 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели» | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год | Администрация Долотинского сельского поселения | до 01.03.2015 | 23.01.2015 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Долотинского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных внутрипоселковых дорог и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели»- | Утверждение норматива финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования и правилах расчета размера субсидий областного бюджета на указанные цели на 2016 год | Администрация Долотинского сельского поселения - | до 01.12.2016 | X | X |
| 2 | - | - | - | - | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1128,8 | 710,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 189,8 | 104,7 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 939,0 | 606,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | всего | 736,0 | 650,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 189,8 | 104,7 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 546,2 | 546,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 736,0 | 650,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 189,8 | 104,7 |
|  |  | бюджет района | - |  |
|  |  | бюджет поселения | 546,2 | 546,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | всего | 392,8 | 60,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 392,8 | 60,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | 392,8 | 60,0 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 392,8 | 60,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

- Таблица 5

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Долотинского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме «Развитие транспортной системы» в 2014 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 736,0 | 650,9 | 85,1 | - |
| «Иные мероприятия в сфере дорожного хозяйства» | 392,8 | 60,0 | 332,8 | - |
| ВСЕГО: | 1128,8 | 710,9 | 417,9 | - |

- Таблица 7

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Долотинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета района |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  | 92,3 |  | - | 7,7 | 189,8 | 92,3 | - | - | 15,8 | 7,7 |
| ВСЕГО: |  |  | 92,3 |  | - | 7,7 | 189,8 | 92,3 | - | - | 15,8 | 7,7 |
|  |  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Долотинского сельского поселения, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |