РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2014 	                                                       №  36/1                                     х . Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское  сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                            Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 27.03.2015 № 36/1

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за 2014 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»   была утверждена постановлением Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 93

Основной целью муниципальной программы является обеспечение жителей Долотинского сельского поселения доступным и комфортным жильем

Основными задачами муниципальной программы являются:

- формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий под жилищное строительство.

- обеспечение информационной открытости для населения мер, предпринимаемых органами местного самоуправления в целях стимулирования развития жилищного строительства.

- разработка документов по планировке территорий под жилищное строительство поселения;

оказание государственной поддержки, направленной на обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

В целях выполнения мероприятий программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения», был заключен контракт на долевое строительство   одного многоквартирного дома  16 декабря 2013 года. Готовность дома к концу 2014 года составляла 100%.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Для достижения намеченных целей программы предусматривалась реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»  выполнено на 86%. Был заключен контракт на долевое строительство   одного многоквартирного дома  16 декабря 2013 года. Готовность дома к концу 2014 года составляла 100%.

Основное мероприятие 2.1 «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения».

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2014 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

Меры правового регулирования в жилищно-коммунальной сфере, относящиеся к компетенции Администрации  Долотинского сельского поселения в 2014 году не предусматривались.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году по плану составил 68085,5 тыс. руб., израсходовано 58540,4 тыс. руб. (86 %); в том числе за счет средств областного бюджета план – 62326,0 тыс. руб., фактические расходы – 53962,3 тыс.руб.; за счет средств бюджета поселения план – 5199,5 тыс. руб. израсходовано 4578,1 тыс. руб. (61,6 %).

Сведения об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  отражены в Таблице 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2014 году было запланировано достижение двух показателей (индикаторов).

В 2015 году планируется завершение этапа строительства  2014 года.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»:

1. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 29.05.2014 № 47 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 25.12.2013 № 50 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

2. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 28.07.2014 № 64/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения».

3. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 28.11.2014 № 137/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 93 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения».

Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы не проводилось  в 2014году.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы производилась на условиях софинансирования из областного бюджета и бюджета поселения. Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Долотинского  сельского поселения приведена Таблице  5 к настоящему отчету.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденной методикой была проведена оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом и ее подпрограмм,  степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов и  общей эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась по утвержденной методике:

1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степени реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» рассчитывался по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

С1 = 0 /61,3 = 0

С2 = 0 /134,6 = 0

С3 = 0 /134,6 = 0

С1.1 = 0 /44,3 = 0

С1.2 = 64,3/64,3=1

С1.3 = 0 / 44,3= 0

С1.4 = 32 / 1260 = 0,02

С1.5 = 51,26 / 51,26 = 1

С2.1 = 0 / 95 = 0

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------    х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

Р = (0 + 0 + 0 + 0 + 0) / 5 х 100 % = 0 %

Так как значение показателя результативности Р равно 0 %. Степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производился по следующей формуле:

ФРi

П = -------  х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

П = 58540,4 / 67525,5 х 100 % = 86,6 %

Так как значение показателя результативности Р равно 0%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная. Причиной невыполнения показателей результативности явилось несвоевременная сдача объектов строительства подрядной организацией. Финансовые средства были перечислены подрядной организации, согласно заключенного контракта, за завершенные этапы строительства.

Для достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.12.2014 № 114 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой | процентов | - | 61,3 | 0,0 | В связи с тем, что на конец 2014 года было выполнено 86,6% работ по контрактам на участие в долевом строительстве |
| 2. | Доля ликвидированного жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащего сносу | процентов | - | 134,6 | 0,0 | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. |
| 3. | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процентов | - | 2,92 | 2,92 |  |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | - | 44,3 | 0 | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. |
| 1.2 | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым | тыс. кв. м | - | 64,3 | 64,3 | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. |
| 1.3 | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым | тыс. кв. м | - | 44,3 | 0 | В связи с тем, что на конец 2014 года было выполнено 86,6% работ по контрактам на участие в долевом строительстве |
| 1.4 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | - | 1260 | 32 | - |
| 1.5 | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв. м | - | 51,26 | 51,26 | - |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Качество управления муниципальной программой | процентов | - | 95,0 |  | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу» | Специалист первой категории Полякова Е.А.(Глава поселения Кудинова Е.Н. | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 | Повышение удовлетворенности населения | Окончено строительство одного многоквартирного дома для переселения граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу |  |
| 3.2 | Основное мероприятие «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01. 2014 | 31.12. 2014 |  |  | Повышение качества проживания на территории Долотинского сельского поселения. | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда, запланиро-ванного на 2015 год - |

Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 67525,5 | 58540,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 62326,0 | 53962,3 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5199,5 | 4578,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 67525,5 | 58540,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 62326,0 | 53962,3 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5199,5 | 4578,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу» | всего | 67525,5 | 58540,4 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 62326,0 | 53962,3 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 5199,5 | 4578,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Таблица 5

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Долотинского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  | Объем фактических расходов областного бюджета |  | Объем фактических расходов бюджета района |  | Объем фактических расходов бюджета поселения |  |
|  |  |  | областной бюджет |  | бюджет района | бюджет поселения | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| Переселение граждан из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции |  |  | 62326,0 |  | - | 5199,5 | 53962,3 | 86,5 | - | - | 4578,1 | 88,0 |
| ВСЕГО: |  |  | 62326,0 |  | - | 5199,5 | 53962,3 | 86,5 | - | - | 4578,1 | 88,0 |
|  |  |  |  | * в соответствии с правовыми актами Долотинского сельского поселения, соглашениями |  |  |  |  |  |  |  |  |