РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016 	                                                       №  63                                         х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское  сельское поселение, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 29.03.2016 № 63

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2015 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за 2015 год.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» была утверждена  постановлением Администрации Долотинского сельского поселения 24.10.2013 № 89

Данная программа направлена на достижение следующих целей:

- создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Долотинского сельского поселения;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

В 2015 году для обеспечения функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Долотинского сельского поселения были выполнены следующие виды работ:

-восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м3 на 1 километр – 1,7 км дорог в хуторах Молаканский;

- грейдирование и подсыпка дорог в хуторах Молаканский, поселке Первомайский;

- уборка мусора вдоль дорог в хуторах Молаканский, поселке Первомайский;

- покос травы вдоль дорог в хуторах Молаканский, поселке Первомайский, х. Долотинский;

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествия, улучшения транспортного обслуживания населения, среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация  основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации утвержденным Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 31.10.2013 № 63.

Для достижения намеченных целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» было предусмотрено одно основное мероприятие. Данное мероприятие выполнено не в полном объеме.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» предусмотрено 2 основных мероприятия.

Основное мероприятие «Организация дорожного движения» не выполнено, так как разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков перенесены на 2016 год.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2015 году приведены в Таблице 2 настоящего отчета.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации государственной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является своевременное поступление средств муниципального дорожного фонда, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.

Раздел 4.

Сведения о использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

- На реализацию муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»  в 2015 году было запланировано              бюджетных ассигнований в размере – 1096,6 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета – 179,4 тыс. рублей;

- за счет средств поселения – 917,2 тыс. рублей;

Фактическое освоение составило: - 260,8 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета -179,4 тыс. рублей;

- за счет средств поселений – 81,4 тыс. рублей;

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год было предусмотрено -799,6 тыс. рублей из средств областного бюджета и бюджета поселения.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 1 – 260,8 тыс. рублей из средств областного бюджета  и бюджетов поселений.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год было предусмотрено -297,0 тыс. рублей из средств бюджета поселения.

Освоено в рамках реализации Подпрограммы 2 –0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета района на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3 настоящего отчета.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение  1-го показателя.

В рамках реализации Подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено достижение 1-го показателя.

В рамках реализации Подпрограммы 2 муниципальной программы предусмотрено достижение 2-х показателей.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены             в приложении № 1 настоящего отчета. Сведения о достижении показателей по поселениям в приложении № 2 настоящего отчета.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 25.02.2015 № 25 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы».:

2. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 27.03.2015 № 33 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы».:

3. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 26.08.2015 № 117 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы».:          4. Постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 11.12.2015 № 174 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 № 89 «Развитие транспортной системы».:

7. Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы в 2015 году

В целях недопущения случаев отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы, оптимизации бюджетных расходов в отчетном периоде реализация программных мероприятий производилась в пределах запланированных показателей и плановых ассигнований. В  2015 году экономия по муниципальной программе составила 835,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде соблюдены условия софинансирования расходных обязательств  Долотинского сельского поселения при реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограммы  «Развитие транспортной              системы», погашена кредиторская задолженность за 2014 год  общей суммой – 84,5 тыс. рублей.

Эффективность реализации муниципальной программы определена на основании:

- степени реализации целевых показателей муниципальной программы;

- степени реализации основных мероприятий муниципальной программы;

- оценки бюджетной эффективности реализации муниципальной программы.

1. Эффективность хода реализации целевых показателей муниципальной программы составила:

целевой показатель 1=1,03 (1)

целевой показатель 1.1 =1

целевой показатель 2.1.=1

целевой показатель 2.2.=1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эп составляет 1.

Значение показателя 1 характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования:

СРм = 4/4 =1

Значение показателя 1 характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Оценка бюджетной эффективности реализации муниципальной программы:

3.1.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения:

СРм = 4/4= 1

3.2.Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет района:

260,8 / 1096,6 = 0,23

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,5:0,23=2,173.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана низкой.

3.4. Уровень реализации муниципальной программы в целом:

УРпр = 1*0,5+1*0,3+2,173*0,2=1,23

Значение показателя 1,23 характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы в отчетном году.

8. Результаты реализации мер муниципального и правового

регулирования в 2015 году

В 2015 году меры правового регулирования муниципальной программы не осуществлялись.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием и  ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер  имеют длительный производственный характер необходимо дальнейшая реализация мероприятий.

Распоряжение от 14.12.2015 № 180  утвержден план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

- Приложение №1

к отчету о  реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | - | 92 | 95,2 | показатель не выполнен в связи с невыполнением доходной части бюджета поселения |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,6 | 0,6 | показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | 0 | 0 | - |
| 2.2. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условные единицы | - | 0 | 0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 2

к отчету о  реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2015 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм,

муниципальной программы за 2015год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (глава поселения Кудинова Е.Н. | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | были выполнены следующие виды работ: очистка дорог от снега; грейдирование и подсыпка дорог; уборка мусора вдоль дорог; покос травы вдоль дорог. | показатель достигнут |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01.2015 | - | - | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Долотинского сельского поселения | - | Выполнение мероприятия запланировано на 2016 год |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (глава поселения Кудинова Е.Н.) | 01.01.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | Среди населения, а так же в общеобразовательных учреждениях поселения проводились агитационные беседы по пропаганде дорожного движения, оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения | показатель достигнут |

Приложение № 3

К отчету о реализации муниципальной про-

граммы Долотинского сельского поселения

« Развитие транспортной системы» за 2015 г

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 1096,6 | 260,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 179,4 | 179,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 917,2 | 81,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | всего | 260,8 | 650,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 179,4 | 179,4 |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 620,2 | 81,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 799,6 | 260,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | 179,4 | 179,4 |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | бюджет поселения | 620,2 | 81,4 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | всего | 297,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 297,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Организация дорожного движения» | всего | 297,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 297,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |