РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016 	                                                       № 64                                                 х. Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                             Е.Н. Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 29.03.2016 № 64

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2015 г.

С учетом поставленных целей и задач деятельность Администрации Долотинского сельского поселения в 2015 году была направлена  на  обеспечение  нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение  энергоэффективности и  систем коммунальной инфраструктуры  Долотинского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий, целевых показателей (индикаторов) и основных ожидаемых конечных результатов  муниципальной программы  в 2015 году представлен в муниципальной программе «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту – Программа), утвержденной постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013          № 88 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее по тексту – Программа).

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа  «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»   реализована путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в3 подпрограммы:

1. Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения;

2. Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения.

3. Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения.

Реализация муниципальной программы в отчетном году позволила достигнуть запланированной цели муниципальной программы – повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения.

Для достижения данной цели муниципальной программы  в 2015 году  обеспечено выполнение следующих мероприятий:

выполнено техническое обслуживание и пусконаладочные работы  газопровода, техническое обслуживание газового оборудования. Обеспечена безопасность эксплуатации объектов газоснабжения х. Молаканский , п Первомайский

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы.

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация  основным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий  подпрограмм муниципальной программы  осуществлялась  в соответствии с планом  реализации муниципальной программы на 2015 год, утвержденной распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения от 01.12.2014 № 140.

В 2015 году по подпрограмме «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения», включающей  2 основных мероприятия,  достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие  1.1.   «Организация уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения,  однако, в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, образовалась кредиторская задолженность по данному виду работ.

По подпрограмме «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения»,  включающей  1 основное  мероприятие,   достигнуты следующие результаты.

Основное мероприятие 2.1. Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего  пользования:

- проведено бактериологическое исследование и дезинфекция питьевой воды; противоклещевая обработка мест общего пользования; проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности и покос растительности (без привлечения денежных средств); сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы.

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации муниципальной программы, являются:

замедлением темпов поступления доходов в бюджет Долотинского сельского поселения  по отношению к запланированному объему поступления доходов 2015 году, что повлекло неисполнение расходных обязательств  бюджета  поселения в сумме 260,8 тыс. рублей, процент освоения с учетом указанной суммы составил бы70,5%;

Учитывая имеющуюся практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальных  программ, а также  реализацию мер, направленных  на повышение эффективности расходования бюджетных средств, риск сбоев  в ходе дальнейшее реализации  муниципальной программы  по причинам недофинансирования следует оценить как незначительный.

Раздел 4.

Сведения об  использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств  на реализацию мероприятий

муниципальной программы.

Общий объем запланированных  в 2015 году расходов, на реализацию  муниципальной программы    составил – 885,1 тыс.рублей.

Фактические оплачено работ на сумму  – 624,3 тыс. рублей,

в том числе за счет средств:

- бюджетов поселений – 624,3 тыс. рублей;

Процент фактического освоения средств, предусмотренных на реализацию программы составил 70,5 процентов.

Объем неосвоенных средств  составил 260,8 тыс. рублей,

в том числе:

1. По источникам финансирования:

- бюджеты поселений -260,8 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований  на реализацию муниципальной программы за 2015 год  приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Результативность  реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

Из 7 показателей муниципальной программы  и подпрограмм муниципальной программы достигнуты 6, не достигнуты 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм  муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»:

1. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 26.02.2015 № 24 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

2.  Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 27.02.2015 № 24/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

3. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 27.03.2015 № 34 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

4. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.04.2015 № 57 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

5. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 29.05.2015 № 68 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

6. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.06.2015 № 77 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

7. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 31.07.2015 № 112 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

8. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.10.2015 № 136 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

9. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 02.11.2015 № 156 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

10. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 11.12.2015 № 175 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство».

11. Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 29.12.2015 № 189 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского  сельского поселения от 24.10.2013 № 88 «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы в 2015 году, в том числе бюджетной эффективности.

Муниципальная программа  носит социальный характер, основным критерием ее эффективности  является повышение качества и Долотинского сельского поселения.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы  осуществляется по результатам анализа достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Оценка эффективности муниципальной программы и ее общего  вклада в социально-экономическое развитие Долотинского сельского поселения проведена по следующим критериям

1. Критерий «Степень достижения целевых показателей  муниципальной программы»:  Эп:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равно  1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равно 0,3;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.3 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.4 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1 равно 1,00;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.2 равно 1,00.

Суммарная оценка степени  достижения целевых показателей муниципальной программы составляет Эо=7,3/8= 0,9, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Критерий «Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования».

Значение критерия «Степень реализации основных мероприятий, финансируемых  за  счет всех источников финансирования» СРом равно 0,8,  что характеризует удовлетворительный уровень достижения запланированных результатов.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Критерий  «Реализация основных мероприятий финансируемых  за счет средств    бюджета Долотинского сельского поселения  и безвозмездных поступлений в бюджет поселения Значение критерия  СДм равно 0,8;

3.2. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в бюджет поселения Значение показателя  ССуз  равно 0,70;

3.3. Критерий эффективности использования средств бюджета поселения равен  Эис=0,8/0,70=1,14

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,91 и признается удовлетворительным.

8. Результаты реализации  мер муниципального и правового

регулирования

В 2015 году меры правового регулирования муниципальной программы не осуществлялись.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Для достижения ожидаемых  результатов  муниципальной  программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Долотинского сельского поселения                             от 14.12.2015 № 178  утвержден план реализации муниципальной программы  на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

Сведения о достижении значений

показателей (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 19,0 | 21,0 | 21 | - |
| Подпрограмма 1 «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 90,0 | 90,0 | 30,0 | В связи с низкой доходной частью бюджета поселения |
| Подпрограмма 2 «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Озеленение | 1000 Кв.м. | 1,1 | 1,5 | 1,5 | - |
| 2.2 | Кол-во вывезенного мусора и грунта | Куб. м. | 600,0 | 600,0 | 600,0 | - |
| 2.3 | Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | штук | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
| 2.4 | Содержание памятников и обелисков | штук | 1 | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 3 «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | 80,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 3.2 | Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2015 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  |  |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Организация уличного освещения» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | Освещение дворовых территорий, модернизация учета электроэнергии |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2015 |  | 01.01.2015 |  |  | 31.12.2015 |  | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения |  | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. |  | Проведены мероприятия по улучшению эстетического вида сельского поселения, санитарного и экологического состояния поселения, содержания мест захоронения. Проведение конкурсов. | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Задорожная Е.П. (Глава поселения Кудинова Е.Н.) |  | 31.12.2015 |  |  | 01.01.2015 |  | 31.12.2015 |  | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | - | В связи с низкой доходной частью бюджета поселения данное мероприятие запланировано на 2016 год |

- Таблица 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 885,1 | 624,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 885,1 | 624,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | всего | 517,1 | 507,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 517,1 | 507,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Организация уличного освещения» | всего | 485,1 | 484,1 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 485,1 | 484,1 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Техническое обслуживание линий уличного освещения» | всего | 32,0 | 23,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 32,0 | 23,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | всего | 140,5 | 116,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 140,5 | 116,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 140,5 | 116,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 140,5 | 116,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | всего | 227,5 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 227,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | всего | 227,5 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 227,5 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |