РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2016                                                      №  68                                    х . Молаканский

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за 2015год

В соответствии с постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское  сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за 2015год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Долотинское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Долотинского сельского поселения |  | Е.Н.Кудинова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 29.03.2016 № 68

Отчет о реализации муниципальной программы

Долотинского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за 2015 год

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

В рамках реализации приоритетных задач, направленных на повышение доступности жилья, в том числе по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения в 2015 году достигнуты следующие результаты:

- предоставлен в безвозмездное срочное пользование многодетной семье 1 земельный участок для жилищного строительства;

- переселены 48 семей из многоквартирного аварийного жилищного фонда признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения».

Достижению указанных результатов в 2015 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное мероприятие 1.1 «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» выполнено на 100%. Были заключены контракты на долевое строительство  3-4 секции многоквартирного дома  26 декабря 2014 года, 16.02.2015, 13.04.2015 годов. Готовность дома к концу 2015 года составляла 100%.

Основное мероприятие 2.1 «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения».

Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм в 2015 году приведены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения Долотинского сельского поселения» в 2015 году.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является отсутствие потребности в проведении мероприятий программы.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения Долотинского сельского поселения»

в 2015 году.

Всего на финансирование муниципальной программы предусмотрено средств в сумме 70 641,9 тыс. руб., из них:

- областной бюджет 65 202,4 тыс. руб.;

- бюджет района 484,1 тыс. руб.;

- бюджеты поселений 4 955,4 тыс. руб.

Фактически использовано средств на реализацию программы за отчетный период 64 281, 2 тыс. рублей – 91,0% от предусмотренных программой.

Процент софинансирования соблюден.

Фактический объем расходов бюджета поселения составляет: 2 046,7 тыс. руб.,. и за счет средств гранта 2 348,5 тыс. рублей.

Сведения  об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  приведены в приложении  № 3 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения», подпрограмм муниципальной программы за 2015 год.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2015 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

- «Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктурой – нет

- «Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему году» -  100 %;

- «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» - 9%

- «Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» - 7,3 кв.м;

- « Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым – 8.6

- «Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым- 0

- «Количество семей, переселенных из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу и реконструкции» - 48 семей;

- «Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым  из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания аварийным и подлежащим сносу и реконструкции  » -0

- «Качество управления муниципальной программой» - 100 %;

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения Долотинского сельского поселения» в 2015 году

В рамках эффективной реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 году были приняты следующие постановления:

от 26.02.2015 № 19 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;

от 27.02.2015 № 19/1 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;

от 30.04.2015 № 61 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;

от 29.05.2015 № 69«О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;

от 30.06.2015 № 78 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;

от 31.07.2015 № 110«О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;

от 02.09.2015 № 125 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;

от 11.12.2015 № 176  «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №93 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»;

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения Долотинского сельского поселения» в 2015 году

Эффективность реализации мероприятий муниципальной программы  в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна     1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна     1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна     1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна  1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна  0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна  1,0;

Раздел 8.

Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования.

В 2015 году меры правового регулирования муниципальной программы не осуществлялись.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Долотинского сельского поселения» в 2015 году

Дальнейшая реализация программных мероприятий предусматривает внесение соответствующих изменений в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения Долотинского сельского поселения» в 2016 году, в том числе:

в рамках реализации мероприятий по  переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным подлежащим сносу или реконструкции в связи с изменением средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, а также включением в муниципальную программу многоквартирных домов грозящих обрушению, потребует внесение соответствующих изменений в муниципальную программу.

Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» необходима актуализация показателей (индикаторов) и  дальнейшая ее реализация.

Распоряжение от 14.12.2015 № 183  утвержден план реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» на 2016 год.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жилье населения Долотинского сельского поселения» за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2014 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля перспективных земельных участков, на которых планируется или осуществляется жилищное строительство и в отношении которых, органами местного самоуправления разработаны планы освоения и обеспечения инженерной инфраструктуры | процент | 0,0 | 80,2 | 80,2 |  |
| 2. | Объем ввода жилья в эксплуатацию, в том числе жилья экономического класса, по отношению к предыдущему | процент | 0,0 | 110,6 | 100 |  |
| 3. | Удельный вес введенный общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процент | 2,92 | 3,13 | 9,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Планируемая площадь ликвидируемого многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв.м | 0,0 | 20,0 | 7,3 | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. |
| 1.2. | Площадь многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым | тыс. кв.м | 64,3 | 20,0 | 8,6 |  |
| 1.3. | Площадь ликвидированного многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции, признанного таковым | тыс. кв.м | 0,0 | 20,0 | 0,0 | Ликвидация жилищного фонда будет произведена после переселения жителей из аварийного жилищного фонда. |
| 1.4 | Количество семей, переселенных из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | семей | 32 | 619 | 48 |  |
| 1.5 | Общая площадь жилых помещений, планируемых к приобретению (строящихся) для предоставления гражданам, переселяемым из многоквартирного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции | тыс. кв.м | 51,26 | 22,9 | 22,9 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Качество управления муниципальной программой | процент | - | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жилье населения Долотинского сельского поселения» за 2015 год

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы за отчетный период

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОМ 2.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Долотинского сельского поселения : глава Долотинского с/п. Кудинова Е.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Переселить 48 семей из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Переселено 48 семьи из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жилье населения Долотинского сельского поселения» за 2015 год

Сведения   об использовании бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»  за  2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы , основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 2 | 3 | 4 | 5 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» | всего | 65202,4 | 65202,4 |  | 59102,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 65202,4 | 65202,4 |  | 59102,0 |
|  | бюджет района | 484,1 | 484,1 |  | 484,0 |
|  | бюджеты поселений | 4955,4 | 4955,4 |  | 4395,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | всего | 65202,4 | 65202,4 |  | 59102,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 65202,4 | 65202,4 |  | 59102,0 |
|  | бюджет района | 484,1 | 484,1 |  | 484,0 |
|  | бюджеты поселений | 4955,4 | 4955,4 |  | 4395,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| О.М. 1.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | всего | 70641,9 | 70641,9 |  | 63981,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 65202,4 | 65202,4 |  | 59102,0 |
|  | бюджет района | 484,1 | 484,1 |  | 484,0 |
|  | бюджеты поселений | 4955,4 | 4955,4 |  | 4395,2 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| О.М. 2.1. «Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения» | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |