Российская Федерация

Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского района

Ростовской  области

- Постановление

24.10.2013                                                      № 	 88                                х.Молаканский

Об утверждении муниципальной
программы Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

В соответствии с Постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 №68 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 06.09.2013 №69 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Долотинского сельского поселения», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Муниципальную программу Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», согласно приложению№1.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2014 года правовые акты Администрации Долотинского сельского поселения по Перечню, согласно приложению № 2.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                               Е.Н.Кудинова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Долотинского сельского поселения

От 24.10.2013 № 88

Муниципальная  программа Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

| Наименование муниципальной программы Долотинского сельского поселения | – | Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство (далее – муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Участники муниципальной программы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | - содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения; - прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения; - жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения. |
| Цель муниципальной программы | – | повышение качества и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения; качественное благоустройство населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения. |
| Задачи Муниципальной программы | – | стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры; повышение качества благоустройства поселения; совершенствование эстетического вида поселения; активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; повышение общего уровня благоустройства поселения, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | - Уровень износа коммунальной инфраструктуры -Уровень обеспеченности населения качественным -предоставлением услуг - доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения -Озеленение -Кол-во вывезенного мусора и грунта -Кол-во отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные -Содержание памятников и обелисков -Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения -Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | срок реализации: 2014 - 2020 годы Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы всего составляет 5574,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 год - 682,0 тыс. рублей; в 2015 год – 682,0 тыс. рублей; в 2016 год – 682,0 тыс. рублей; в 2017 год – 882,0 тыс. рублей в 2018 год – 882,0тыс. рублей в 2019 год – 882,0 тыс. рублей в 2020 год – 882,0 тыс. рублей в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 год – 0,0 тыс. рублей; в 2015 год – 0,0 тыс. рублей; в 2016 год – 0,0 тыс. рублей; в 2017 год – 0,0 тыс. рублей; в 2018 год – 0,0 тыс. рублей; в 2019 год – 0,0 тыс. рублей; в 2020 год – 0,0 тыс. рублей; за счет средств бюджетов поселения – 5574,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 год - 682,0 тыс. рублей; в 2015 год – 682,0 тыс. рублей; в 2016 год – 682,0 тыс. рублей; в 2017 год – 882,0 тыс. рублей в 2018 год – 882,0тыс. рублей в 2019 год – 882,0 тыс. рублей в 2020 год – 882,0 тыс. рублей за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 0,0 тыс. рублей; в 2015 году – 0,0 тыс. рублей; в 2016 году – 0,0 тыс. рублей; в 2017 году – 0,0 тыс. рублей; в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 0,0 тыс. рублей; в 2020 году – 0,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | Основные ожидаемые конечные результаты: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - улучшение экологической ситуации; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Долотинского сельского поселения; -повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; Повышение качества благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства поселения, нормальная жизнедеятельность населения поселения. |

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния

жилищно-коммунальной сферы

Протяженность сетей наружного освещения в поселении – составляет  3,0 км., установлено около 115 светильников.

Значительная часть используемых установок наружного освещения поселения морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и к дополнительному расходу электроэнергии на освещение.

Существующая схема построения сетей наружного освещения не всегда обеспечивает требования по их защите от короткого замыкания и допустимым отклонениям напряжения, а также возможности частичного отключения (или не отключения) в ночное время.

Имеются недостатки в части построения каскадов управления наружным освещением. Кроме того, существуют улицы, дворовые территории и территории учреждений образования, где наружное освещение отсутствует.

Для развития и содержания уличного освещения необходимы целенаправленные действия Администрации поселения – эксплуатирующего осветительные сети.

Одним из важнейших компонентов качества жизни во многом является уровень экологической безопасности и благоустройства в муниципальных образованиях.
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 24.06.1998 N89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" к вопросам местного значения относится организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов. Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) в соответствии с Генеральной схемой очистки населенного пункта. Требования к разработке Генеральных схем очистки территорий населенных пунктов установлены:  - СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утвержденные Минздравом СССР 05.08.1988 N 4690-88);

Кроме того, в целях охраны зеленых насаждений и разработки своевременных мер по защите и восстановлению озелененных территорий в настоящее время существует необходимость проведения инвентаризации зеленых насаждений, произрастающих на территории поселения. Инвентаризация зеленых насаждений позволит предотвращать аварийные ситуации, связанные с падением деревьев, разрабатывать планы мероприятий по валке, обрезке, кронированию зеленых насаждений, разрешать спорные вопросы в судебном порядке, а также обеспечить реализацию механизма взимания компенсационной стоимости зеленых насаждений при их незаконном уничтожении либо порче. По итогам проведения инвентаризации все пространственные данные и фактографическая информация будут направляться в Администрацию поселения для принятия мер по исполнению землепользователями обязанности по содержанию зеленых насаждений, содержащего информацию о возможности и условиях выполнения работ по сносу, посадке (пересадке), кронированию и обрезке зеленых насаждений. Обязанность по содержанию и сохранности зеленых насаждений возлагается на балансодержателей (фактических землепользователей). В случае неисполнения необходимых мероприятий балансодержателями управлением по благоустройству будут применяться меры административного воздействия в соответствии с действующим законодательством. В целях привлечения населения  и трудовых коллективов к общепоселенческим мероприятиям по благоустройству необходимо проводить месячники и конкурсы по благоустройству, что позволит повышать уровень благоустройства территорий поселения, стимулировать деятельность граждан, предприятий и организаций поселения по обустройству дворовых территорий, а также территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям и организациям поселения, поддержанию на них чистоты и порядка. Обеспечивают решение задачи по обеспечению и содержанию, работ по приведению в порядок территории памятников и обелисков, благоустройство и содержание мест захоронений, улучшению санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения, организация работы по договорам безработных граждан по уборки территории поселения, вывозу несанкционированных свалок, декоративная обрезка деревьев на территории поселения.

По состоянию на конец 2012 года общая площадь жилищного фонда  составила 51,5 тыс. кв. м., в том числе общая площадь жилищного фонда, находящегося в собственности граждан, – 17,2 тыс. кв. метров. По состоянию на 01.01.2013 удельный вес  жилого фонда, оборудованного водопроводом, составил 53,4 процента; канализацией – 48,8 процента;  газом – 48,1 процента;

Конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

Недостаточная информированность населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства препятствует организации эффективного контроля за деятельностью организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.

В 2012 году была произведена реконструкция водопроводных сетей п.Первомайский что привело к стабильному водоснабжению в поселке.

Централизованным водоснабжением охвачено 54,9 процента населения. Основными источниками водоснабжения  по объему поднятой воды являются поверхностные источники, на долю подземных источников приходится 30,5 процентов.

К основным проблемам в состоянии водоснабжения и водоотведения населения можно отнести:

дефицит в доброкачественной воде, обусловленный недостаточной мощностью водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям, без очистки и обеззараживания, отсутствие зон санитарной охраны источников водоснабжения;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние канализационных сооружений и сетей, отсутствие в крупных городах развитой системы ливневой канализации, низкий уровень обеспеченности сельских населенных пунктов канализационными системами;

недостаточность финансовых средств для модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов, в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сфере показывает, что:

вопросы жилищно-коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан;

жилищный фонд, переданный в собственность граждан, так и не стал предметом ответственности собственников;

коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса.

Без принятия срочных мер правового и институционального характера на государственном, в том числе региональном, уровне переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества жилищно-коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной  программы не менее чем на 10% от планового уровня и на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной  программы не могут оказать непосредственного влияния.

Среди рисков реализации муниципальной  программы необходимо выделить следующие:

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных муниципальной  программой (например, развитие коммунальной инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства, финансирование капитального ремонта многоквартирных домов), что может затруднить реализацию муниципальной программы. Данный риск можно оценить как умеренный, поскольку формирование новых институтов в рамках муниципальной  программы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования на федеральном уровне, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием муниципальной  программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников. К примеру, на предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта многоквартирных домов в рамках создаваемой региональной системы требуется значительный объем средств областного и местных бюджетов. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной  программы за счет средств бюджетов, а также предусмотренные муниципальной программой меры по созданию условий для привлечения средств внебюджетных источников, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации муниципальной программы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации муниципальной программы может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципальных образованиях, а также потребовать концентрации средств бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию муниципальной программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности ответственного исполнителя и участников муниципальной программы.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников муниципальной программы и проведения информационно-разъяснительной работы с населением.

Принятие мер правового регулирования относится к компетенции федеральных органов исполнительной власти и предусмотрено государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2012 № 2227-р.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью муниципальной программы является повышение качества и надежность предоставления  жилищно-коммунальных услуг поселению и качественное благоустройство населенных пунктов на территории Долотинского сельского поселения.

Для реализации поставленной цели выделяются следующие задачи:

стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры; повышение качества благоустройства поселения; совершенствование эстетического вида поселения; активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; повышение общего уровня благоустройства поселения, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами

Муниципальная программа направлена на модернизацию и обновление коммунальной инфраструктуры Долотинского сельского поселения , снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение качества окружающей среды.

В рамках политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере благоустройства.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы относятся следующие:

- Уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- Уровень обеспеченности населения качественным предоставлением услуг.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели, значения которых определяются исходя из данных государственного (федерального, регионального) статистического наблюдения, представлены в приложение № 2 к муниципальной программе. Если показатель (индикатор) не входит в состав данных официальной статистики, методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приводится в  приложении № 3 к муниципальной программе.

Период реализации муниципальной программы - 2014-2020 годы. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

В результате реализации муниципальной программы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Долотинского сельского поселения  и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы, характеризующийся:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

- улучшение экологической ситуации;

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Долотинского сельского поселения;

-повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

Повышение качества благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства поселения, нормальная жизнедеятельность населения поселения.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

С целью обеспечения комплексного решения задач муниципальной программы и реализации запланированных ею мероприятий в структуру муниципальной программы включены три подпрограммы:

1.	«Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения»;

2.	«Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения»;

3.	«Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения», которые по своему характеру являются «координирующими» для выполнения каждой отдельной задачи муниципальной программы.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой показателей благоустройства территории и жилищно-коммунального хозяйства.

Решение задачи по созданию условий, обеспечивающих повышение мотивации граждан к ведению благоустройства на прилегающей к ним территории, содержание в чистоте. Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения о программных целях и путях их решения на сходах, собраниях, активах

Реализация основных мероприятий подпрограммы «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» обеспечивает решение задачи по созданию условий, организации уличного освещения и технического обслуживания линий уличного освещения.

Мероприятия подпрограммы «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» обеспечивают решение задачи по содержанию и ремонту объектов благоустройства и мест общего пользования.

Мероприятия подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» обеспечивают решение задач по объектам жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы отражены в приложении № 4 к муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению

- муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной  программы осуществляется за счет средств бюджета поселения.

Общий объем финансирования муниципальной программы  – 5574,0тыс. руб., в том числе по годам:

в 2014 году -   682,0 тыс. рублей;

в 2015 году –  682,0 тыс. рублей;

в 2016 году –  682,0 тыс. рублей;

в 2017 году –  882,0 тыс. рублей

в 2018 году –  882,0тыс. рублей

в 2019 году –  882,0 тыс. рублей

в 2020 году –  882,0 тыс. рублей

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

Расходы бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района  и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения программы и выработать правильное управленческое решение.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации муниципальной программы в целом как результативности программы, исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной  программы в целом;

2) степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

3) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения.

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и  муниципальной  программы в целом» базируется на анализе целевых показателей, приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе и рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = -------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя муниципальной  программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное муниципальной  программой целевое значение показателя.

Значение показателя Сi должно быть больше либо равно единице.

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ------------             х    100 %,

n

где:

Р - результативность реализации муниципальной  программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной  программы.

В целях оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной  программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя результативности Р равно или больше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как высокая;

если значение показателя результативности Р равно или больше 50%, но меньше 80%, степень достижения запланированных результатов муниципальной программы оценивается как удовлетворительная;

если значение показателя результативности Р меньше 50%, степень достижения запланированных результатов муниципальной  программы оценивается как неудовлетворительная.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной  программы и эффективности использования средств  бюджета поселения производится по следующей формуле:

ФРi

П = ------------           х    100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные бюджетом поселения расходы на реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде.

В целях оценки степени соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

если значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равны или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная;

если значения показателя результативности Р меньше 80%, а значение показателя полноты использования бюджетных средств П меньше 100%, то степень соответствия фактических затрат бюджета поселения на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как неудовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств бюджета поселения на реализацию муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ------------   ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств бюджета поселения;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации муниципальной  программы.

В целях оценки эффективности использования средств бюджета поселения при реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э равно 1, то такая эффективность оценивается как соответствующая запланированной;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая;

если значение показателя эффективность использования средств бюджета поселения Э больше 1, то такая эффективность оценивается как низкая.

Проведения оценки эффективности муниципальной  программы в течение реализации муниципальной  программы производится не реже, чем один раз в год.

Раздел 6. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной  программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Долотинского сельского поселения:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке проекта  постановления Администрации Долотинского сельского поселения об утверждении муниципальной;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Долотинского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу сектора экономики и финансов сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Администрации Долотинского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Администрации Долотинского сельского поселения проект постановления Администрации Долотинского сельского поселения об утверждении отчета в соответствии с Регламентом Администрации Долотинского сельского поселения.

Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

1. Подпрограмма «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Цель подпрограммы | – | Организация освещения улиц, создание благоприятных условий для населения |
| Задачи подпрограммы | – | реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | срок реализации – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет -3774,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. – 482,0 тыс. рублей; в 2015 г. – 482,0 тыс. рублей; в 2016 г. – 482,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 582,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 582,0 тыс. рублей; в 2019 г. – 582,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 582,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | совершенствование по новым технологиям линий уличного освещения |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

- Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры,  и создание условий для устойчивого функционирования системы уличного освещения. Содержание уличного освещения в свою очередь создает условия для безопасного проживания населения, организации мероприятий по пожарной безопасности, охране общественного порядка, охране окружающей среды, оказанию населению медицинской и иной помощи, обеспечению функционирования производственных объектов, организаций и учреждений всех форм собственности.

- Освещение улиц является одним из элементов организации благоустройства на территории поселения, в связи с этим, в течение 2014-2020 годов необходимо продолжить осуществление основных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства территории, качества и технической оснащенности выполняемых работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы муниципальной программы

Целью данной подпрограммы является Организация освещения улиц, создание благоприятных условий для населения.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующей  задачи:

реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов.

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) как для муниципальной программы в целом, так и для подпрограмм.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Администрации Долотинского сельского поселения ««Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- совершенствование по новым технологиям линий уличного освещения

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

- Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующих основных мероприятий.

  - организация уличного освещения,

  - техническое обслуживание линий уличного освещения

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приводится в приложении № 4 к муниципальной  программе.

- Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения – 3774,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 482,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 482,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 482,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 582,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 582,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 582,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 582,0 тыс. рублей,

Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы отражены в приложении № 5 к муниципальной программе.

Расходы бюджета поселения, федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района  и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы отражены в приложении № 6 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

2. Подпрограмма «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

«Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Цели подпрограммы | – | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; - повышение удовлетворенности населения Долотинского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения |
| Задачи подпрограммы | – | создание эстетичного вида поселения; обеспечение безопасности проживания жителей сельского поселения; организация уличного освещения; улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения; стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения увеличение уровня озеленения территории поселения; улучшение внешнего вида территории Долотинского сельского поселения; |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - -Озеленение; - - Количество вывезенного мусора и грунта; - - Количество отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные; - - Содержание памятников и обелисков. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения – 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 100,0 тыс. рублей; в 2015 г. – 100,0 тыс. рублей; в 2016 г. – 100,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 150,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 150,0 тыс. рублей; в 2019 г. – 150,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 150,0 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | - улучшение экологической ситуации; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Долотинского сельского поселения; Повышение качества благоустройства поселения, нормальная жизнедеятельность населения поселения. |

Раздел 1 Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

Одним из важнейших приоритетов развития поселения, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения. Существенным аспектом в реализации данного вопроса является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры. Содержание территории в чистоте и проведение прочих мероприятий по благоустройству способствует созданию благоприятных условий саморазвития, эстетического воспитания подрастающего поколения.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

Фасадная часть Долотинского сельского поселения остается малопривлекательной из-за непроработанной идеи формирования его архитектурного облика с учетом исторических и местных обычаев, сложившихся традиций. Требуют благоустройства застроенные территории. Дворовые пространства необходимо обустроить детскими и спортивными площадками, цветниками.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории поселения ухудшается и значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, что требует особого ухода либо новых насаждений.

Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения.

Кроме того, необходимо создать действенную систему взаимодействия с жителями населенных пунктов по вопросам благоустройства и санитарной очистке домов и придворовых территорий от мусора.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления  с привлечением населения, предприятий и организаций.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. В настоящее временя имеет место практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы муниципальной программы

Целью данной подпрограммы является - повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения;

- повышение удовлетворенности населения Долотинского сельского поселения уровнем благоустройства территории поселения.

Достижение данных целей будет обеспечиваться решением следующих основных задач:

создание эстетичного вида поселения;

обеспечение безопасности проживания жителей сельского  поселения;

организация уличного освещения;

улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения;

стимулирование и развитие организации прочих мероприятий по благоустройству территории поселения

увеличение уровня озеленения территории поселения;

улучшение внешнего вида территории Долотинского сельского поселения;

Для оценки хода реализации муниципальной программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) как для муниципальной программы в целом, так и для подпрограмм.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Администрации Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство», подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются

- улучшение экологической ситуации;

- повышение уровня благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Долотинского сельского поселения;

- повышение качества благоустройства поселения, нормальная жизнедеятельность населения поселения.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. Период реализации подпрограммы 2014 - 2020 годы.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Комплексный характер целей и задач подпрограммы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по подпрограмме, так и по ее отдельным блокам.

В рамках подпрограммы предполагается реализация следующего основного мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в  приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства бюджета поселения.

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения – 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 100,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 100,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 100,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 150,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 150,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 150,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 150,0 тыс. рублей,

Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы отражены в приложении № 5  и приложении № 6 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

3. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения»

| Наименование подпрограммы | – | «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Цели подпрограммы | – | решение проблем в области жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения. повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Долотинского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры. увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности; эффективное управление многоквартирными домами; повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | - -Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения; - -Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения – 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 100,0 тыс. рублей; в 2015 г. – 100,0 тыс. рублей; в 2016 г. – 100,0 тыс. рублей; в 2017 г. – 150,0 тыс. рублей; в 2018 г. – 150,0 тыс. рублей; в 2019 г. – 150,0 тыс. рублей; в 2020 г. – 150,0 тыс. рублей, |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; - снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; Повышение качества благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства поселения, нормальная жизнедеятельность населения поселения. |

Раздел 1 Характеристика сферы реализации подпрограммы

муниципальной программы

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса Долотинского сельского поселения  характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. В жилищном хозяйстве в соответствии с законодательством ведется реорганизация системы управления отраслью, основанная на принципах сокращения степени участия государства и муниципальных образований в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов. Итогом реформирования жилищного хозяйства должно стать улучшение качества предоставляемых населению жилищных услуг.

Капитальный ремонт многоквартирных домов с 2015 года будет проводиться в соответствии с региональной программой капитального ремонта. В 2014 году предусмотрено сохранение прежнего порядка организации капитального ремонта, при котором его финансирование осуществляется преимущественно за счет мер государственной поддержки с долевым участием собственников помещений в многоквартирном доме.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов необходимо продолжить предоставление мер государственной поддержки для его проведения.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, должны быть приняты меры по стимулированию реформы управления многоквартирными домами.

Данная ситуация в жилищно-коммунальном хозяйстве порождена неудовлетворительным финансовым положением организаций, осуществляющих деятельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономических стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управления, неразвитостью конкурентной среды.

Для повышения качества жилищно-коммунальных услуг, снижения износа основных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвестиционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Основная система мер в рамках муниципальной программы направлена на формирование инвестиционной привлекательности жилищно-коммунального сектора поселения.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития  Долотинского сельского поселения. Не во всех населенных пунктах поселения имеется централизованное водоснабжение, вода из подземных источников, используемая жителями,  не соответствует требованиям по химическим показателям,   а в ряде  случаев по микробиологическим  показателям.

Очистные сооружения сточных вод на территории поселения  отсутствуют.

К основным проблемам водоснабжения и водоотведения населения поселения относятся: дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными потерями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззараживания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных и сооружений и сетей;

отсутствие обеспеченности сельских населенных пунктов централизованными системами канализации;

ухудшение качества воды поверхностных и подземных водных объектов,

в ряде случаев до уровня, делающего их непригодными для хозяйственно-питьевого, а иногда и технического водоснабжения.

Анализ современного состояния в жилищно-коммунальной сферах показывает, что коммунальный сектор, несмотря на все усилия по реформированию, пока не стал инвестиционно-привлекательным сектором экономики для частного бизнеса. Вопросы коммунального обслуживания занимают первые места в перечне проблем граждан поселения. Проблемы обеспечения населения качественными и надежными коммунальными услугами носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост производства.

Без принятия срочных мер на государственном уровне правового и институционального характера переломить эти тенденции, обеспечить решение задачи повышения качества коммунальных услуг для населения при обеспечении доступности тарифов на эти услуги представляется невозможным.

К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и участники подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, необходимо отнести следующие.

Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых институтов в рамках подпрограммы не только в большинстве случаев требует законодательного регулирования, но, как показывает предыдущий опыт, также может потребовать значительных сроков практического внедрения.

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности подпрограммы. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных экономических показателей, такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры в поселении, а также потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Существенное влияние на инвестиционные риски оказывает существующая тарифная политика и политические ограничения, связанные с доступностью оплаты жилья и коммунальных услуг, а также высокая зависимость жилищно-коммунальной сферы от динамики макроэкономических показателей, оказывающая существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры кредитования, определяющие уровень их доступности.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы

реализации подпрограммы муниципальной программы

Основной целью подпрограммы муниципальной программы является:

- решение проблем в области жилищно-коммунального хозяйства на территории поселения.

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению  Долотинского сельского поселенияДля достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

стимулирование и развитие жилищного хозяйства; развитие коммунальной инфраструктуры.

увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности;

эффективное управление многоквартирными домами;

повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;

обеспечение населения питьевой водой,  соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

В рамках реализации программы предполагается осуществить финансирование конкретных объектов за счет средств бюджета поселения. В результате указанных мероприятий,  должны быть достигнуты снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Стратегическая цель государственной политики в жилищно-коммунальной сфере на период до 2020 года - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом.

В рамках региональной государственной политики в жилищно-коммунальной сфере будут реализованы меры по обеспечению комфортных условий проживания, в том числе меры по обеспечению проведения капитального ремонта многоквартирных домов, улучшению качества управления и содержания общего имущества многоквартирных домов путем поддержки объединений собственников жилья и развития конкуренции в сфере управления многоквартирными домами.

С целью развития общественной инициативы будет стимулироваться создание товариществ собственников жилья, информационно-разъяснительная работа, популяризация лучших практик в сфере управления многоквартирными домами.

В части модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства будут реализованы меры по обеспечению благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В результате будут созданы благоприятные условия для реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, что позволит осуществить масштабную модернизацию систем коммунальной инфраструктуры с использованием энергоэффективных и экологически чистых технологий, повысить надежность и эффективность производства и поставки коммунальных ресурсов.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы.

Информация о значениях показателей (индикаторов)  подпрограммы муниципальной программы приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются. В результате реализации подпрограммы к 2020 году будет сформирована комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Долотинского сельского поселения  и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

- повышение удовлетворенности населения поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

- снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

Повышение качества благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства поселения, нормальная жизнедеятельность населения поселения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Для достижения намеченной цели в рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующего основного мероприятия.

Основное мероприятие:

3.1 «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»

Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в  приложении № 4 к муниципальной программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы

Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета поселения.

Общий объем финансирования подпрограммы за  счет средств бюджета поселения – 900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 г. – 100,0 тыс. рублей;

в 2015 г. – 100,0 тыс. рублей;

в 2016 г. – 100,0 тыс. рублей;

в 2017 г. – 150,0 тыс. рублей;

в 2018 г. – 150,0 тыс. рублей;

в 2019 г. – 150,0 тыс. рублей;

в 2020 г. – 150,0 тыс. рублей,

Расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы отражены в приложении № 5  и приложении № 6 к муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Приложение № 1

к муниципальной программе Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) муниципальной  программы, подпрограмм муниципальной  программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | ед. изм. | Значения показателей, годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процент | 13,0 | 17,0 | 19,0 | 21,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 31,0 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения качественным предоставлением услуг | процент | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1. Подпрограмма «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процент | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. Подпрограмма «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Озеленение | 1000 кв.м | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
| 2.2. | Кол-во вывезенного мусора и грунта | Куб.м | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 2.3. | Кол-во отловленных животных, подлежащих отлову как безнадзорные | Штук | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 2.4. | Содержание памятников и обелисков | Штук. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процент | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. | Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения | Долотинское сельское поселение |
| 2. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» | Долотинское сельское поселение |

Приложение № 3

к муниципальной программе Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели, используемые при расчете показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Количество вывезенного мусора и грунта | процентов | Дм=Кохв/Кобщ | Кохв – количество домовладений и квартир охваченных услугами по вывозу мусора; Кобщ – общее количество домовладений и квартир в поселении |
| 3. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | Досв=Косв/Кул | Косв- протяженность освещенных улиц; Кул – общая протяженность улиц поселения |
| 4. | Количество объектов ЖКХ требующих технического обслуживания | единиц | По данным заключенных договоров на ремонт объектов |  |
| 5. | Озеленение | кв. м | По данным заключенных договоров на озеленение |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия муниципальной программы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия мунципальной программы | Срок |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия муниципальной программы |  | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 организация уличного освещения. | Администрация Долотинского сельского поселения | 2014 | 2020 |  | освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, культуры; модернизация учета электроэнергии. |  | замедление темпов роста в уличном освещении | № 1; 1.1; 1.2. |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. техническое обслуживание линий уличного освещения | Администрация Долотинского сельского поселения | 2014 | 2020 |  | Поддержка линий уличного освещения в рабочем состоянии, оснащение новыми технологиями, замена светильников и прочего оборудования относящегося к линиям уличного освещения |  | замедление темпов роста в уличном освещении | № 1; 1.1; 1.2. |
| 2. Подпрограмма «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования » | Администрация Долотинского сельского поселения | 2014 | 2020 |  | достижение высоких результатов благоустройства поселения, реализация в полном объеме запланированного мероприятия подпрограммы, разработка и реализация мер, способствующих повышению мотивации благоустройства. |  | снижение качества степени благоустройства на поселении. | № 2.1 |
| 3. Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 3.1.«Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства»» | Администрация Долотинского сельского поселения | 2014 | 2020 |  | снижение уровня износа объектов, увеличение объема капитального ремонта многоквартирных домов для повышения их комфортности и энергоэффективности, эффективное управление многоквартирными домами, повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов;, обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами |  | Снижения качества предоставления услуг по ЖКХ | №3.1 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы   бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Р3Пр | ГРБС | Р3Пр | ГРБС | Р3Пр | ГРБС | Р3Пр | ГРБС | Р3Пр | ГРБС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Администрации Долотинского сельского поселения | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | Администрация Долотинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 951 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 682,0 | 682,0 | 682,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 |
| 1. Подпрограмма | «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 951 | X | X | X | 482,0 | 482,0 | 482,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | организация уличного освещения спортивных мероприятий | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 343,4 | 450,0 | 450,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | техническое обслуживание линий уличного освещения | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X | 138,6 | 32,0 | 32,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
| 2. Подпрограмма | «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования » | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 3. Подпрограмма | «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | «Обеспечение ремонта и обслуживание объектов жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |

Приложение № 6

к муниципальной программе Долотинского сельского поселения

«Благоустройство территории и

жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы бюджета  поселения и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной  программы

| статус |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель |  | Оценка расходов, (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  | всего | 5574,0 | 682,0 | 682,0 |  | 682,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 |  | 682,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | бюджет района | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 5574,0 | 682,0 | 682,0 |  | 682,0 | 882,0 | 882,0 | 882,0 |  | 682,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - |
| Подпрограмма 1 | «Содержание уличного освещения Долотинского сельского поселения» |  |  | Администрация Долотинского сельского поселения | 3774,0 | 482,0 | 482,0 |  | 482,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 |  | 482,0 |
|  |  |  |  | всего | 3774,0 | 482,0 | 482,0 |  | 482,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 |  | 482,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Бюджет поселения | 3774,0 | 482,0 | 482,0 |  | 482,0 | 582,0 | 582,0 | 582,0 |  | 482,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - | - |  | – | – | – | – |  | – |
| Подпрограмма 2 | «Прочее благоустройство территории Долотинского сельского поселения» |  |  | Администрация Долотинского сельского поселения | 900,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  | всего | 900,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  | – | – | – | – |  | – |
|  |  |  |  | бюджет района | - | - | - |  | – | – | – | – |  | – |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 900,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | – | – |  | – | – | – | – |  | – |
| Подпрограмма 3 | «Жилищно-коммунальное хозяйство Долотинского сельского поселения» |  |  | Администрация Долотинского сельского поселения | 900,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  | всего | 900,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  | – | – | – | – |  | – |
|  |  |  |  | бюджет района | - | - | - |  | – | – | – | – |  | – |
|  |  |  |  | бюджет поселения | 900,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  | 100,0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | – | – |  | – | – | – | – |  | – |

Приложение № 2

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от 24.10.2013 № 88

Перечень

правовых актов Долотинского сельского поселения, 
признанных утратившим силу с 01 января 2014 года

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 27.04.2011 № 34 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.06.2011 № 63 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 25.07.2011 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 25.08.2011 № 82 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 26.09.2011 № 96 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.09.2011 № 85/3 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 21.11.2011 № 113 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 21.12.2011 № 118/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.03.2012 № 26/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 27.04.2012 № 35/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.05.2012 № 50/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 28.06.2012 № 56/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 19.07.2012 № 64 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.08.2012 № 70/2 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.09.2012 № 73/2 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 31.10.2012 № 83/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.11.2012 № 96/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 26.12.2012 № 104/4 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 29.03.2013 № 25 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.04.2013 № 33 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 31.05.2013 № 38/3 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 31.07.2013 № 50 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 30.08.2013 № 66/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.11.2010 № 120 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2011-2013 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.09.2013г. № 70/1 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2015-2017 годы».

- Постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 26.12.2013г. №104/6 «О внесении изменений в постановление Администрации Долотинского сельского поселения от 01.09.2012 №70/1 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования «Долотинское сельское поселение» на 2015-2017 годы»