РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2017                                            № 102                                х. Молаканский

О назначении публичных слушаний по обсуждению  проекта муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы»

В целях улучшения комфортной среды на территории Долотинского сельского поселения, в соответствии со статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 13,30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», Администрация Долотинского сельского поселения, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить публичные слушания по обсуждению  проекта постановления Администрации Долотинского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы» на 30.11.2017 года в  16-00 час в здании Администрации Долотинского сельского поселения по адресу: ул.Придорожная,1/1, х.Молаканский, Красносулинский район, Ростовская область.

2.Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по обсуждению  проекта постановления Администрации Долотинского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы»:

Председатель комиссии:

Кудинова Е.Н.- глава  Администрации Долотинского сельского поселения

Секретарь комиссии:

Задорожная Е.П. -  специалист 1 категории по благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Долотинского сельского поселения

Члены комиссии:

Богураева О.Л. – ведущий специалист Администрации Долотинского сельского поселения

Задорожная Н.В. –  депутат Собрания депутатов Долотинского сельского поселения

Брагина А.В. – депутат Собрания депутатов Долотинского сельского поселения

3.Установить, что предложения и замечания граждан по обсуждению проекта постановления Администрации Долотинского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы» принимаются в письменном виде в  здании Администрации Долотинского сельского поселения  ежедневно в рабочие дни  с 8-00 до 17-00 часов со  дня официального обнародования  данного  постановления  до 15-00 часов 30.11.2017 года,  кроме  субботы и воскресенья

4. Настоящее постановление подлежит одновременному обнародованию с проектом постановления Администрации Долотинского сельского поселения «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды  на 2018-2022 годы» на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения http://dolotinskoesp.ru/ и в газете «Красносулинский Вестник».

5 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинского сельского поселения                                                                         Е.Н.Кудинова

ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ДОЛОТИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

.2017                                                                 №                                                    х. Молаканский

Об утверждении муниципальной

программы Долотинского сельского

поселения «Формирование

современной городской среды

на 2018-2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь постановлением Администрации Долотинского сельского поселения от 06.09.2013 № 85 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», Администрация Долотинского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения его на официальном сайте Администрации.

3. Постановление вступает в законную силу с момента его обнародования.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Долотинское сельского поселения                                                             Е.Н.Кудинова

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского

сельского поселения

от _______________№ _____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОЛОТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

НА 2018- 2022 ГОДЫ

ПАСПОРТ

муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Долотинского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники программы | Администрация Долотинского сельского поселения |
| Цели программы | Повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Долотинского сельского поселения; Обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Долотинского сельского поселения; Обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; Организация искусственного освещения дворовых территорий; Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения; Осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного оформления на территории Долотинского сельского поселения; Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей города; Выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования Долотинского сельского поселения; Обустройство детских и спортивных площадок; Организация освещения дворовых территорий; Усиление контроля, за использованием, охраной и благоустройством территорий; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения; Обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Повышение доли отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Долотинского сельского поселения; |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018-2022 годы |
| Ресурсное обеспечение программы | Общий объем финансовых средств _20,0_тыс. руб., из них: областной бюджет - __0,0____ тыс. руб.; бюджет района –___0,0___ тыс. руб.; бюджет поселения –___20,0___ тыс. руб.; Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Долотинского сельского поселения |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение состояния территорий Долотинского сельского поселения; Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения; Улучшение санитарного состояния территории Долотинского сельского поселения; Привитие жителям любви и уважения к своему поселению, соблюдению чистоты и порядка; Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения; Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; Предотвращение сокращения зелёных насаждений; Увеличение количества высаживаемых деревьев; Обустройство территории многоквартирных домов детскими, спортивными площадками, ремонт дворовых проездов, освещения, установка скамеек, урн для мусора. |

- РАЗДЕЛ 1.

- Характеристика текущего состояния благоустройства территории Долотинского сельского поселения и обоснование необходимости решения программными методами

В целях настоящей программы под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, что приводит и их хаотичной парковки, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке городских территорий, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором формирования благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей Администрации Долотинского сельского поселения  является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию  территорий сельских поселений, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы    (далее –программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

- минимального перечня работ:

ремонт дворовых проездов;

установка скамеек, урн для мусора

При этом указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не требуется финансовое и трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2) дополнительного перечня работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение дворовых территорий;

иные виды работ.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего перечня, утвержденного государственной программой Ростовской области формирования современной городской среды.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий будет трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме  соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий со финансируется, за счет средств из областного бюджета, бюджета Красносулинского района и бюджета Долотинского сельского поселения.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

1) проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды»;

2) рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком  обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды»;

3) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования Долотинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком включения дворовых территорий многоквартирных домов Долотинского сельского поселения в муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды»;

4) рассмотрение и оценки предложений граждан, организаций на аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий  в соответствии с Порядком аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской среды»;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство, утверждается в соответствии с Таблицей № 1 к программе.

Таблица №1

| №п/п | Адрес многоквартирного жилого дома | Площадь земельного участка кв. м. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | п. Первомайский ул. Ленина д. 58 | 1500 |
| 2. | п. Первомайский ул. Ленина д. 56 | 2000 |
| 3. | п. Первомайский ул. Ленина д. 54 | 1500 |
| 4. | п. Первомайский ул. Ленина д. 48 | 2000 |
| 5. | п. Первомайский ул. Ленина д. 46 | 1500 |
| 6. | п. Первомайский ул. Ленина д. 44 | 2000 |
| 7. | п. Первомайский ул. Ленина д. 42 | 1500 |
| 8. | п. Первомайский ул. Ленина д. 43 | 1500 |
| 9. | п. Первомайский ул. Ленина д. 45 | 578,6 |
| 10. | п. Первомайский ул. Ленина д. 51 | 1500 |
| 11. | п. Первомайский ул. Карла Маркса д. 44 | 1500 |
| 12 | п. Первомайский ул. Карла Маркса д. 38 | 2000 |
| 13 | п. Первомайский ул. Карла Маркса д. 23 | 4939 |

Перечень общественных территорий, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Таблицей № 2 к программе.

Таблица № 2

| №п/п | Перечень общественных территорий, включенных в муниципальную программу на 2018-2022 годы | Площадь земельного участка кв. м. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | п. Первомайский ул.Ленина 38 | 4050 |  |
| 2. | п. Первомайский ул. Рижская 12 | 2500 |  |
| 3. | Х. Молаканский ул. Придорожная 1/1 | 4000 |  |

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, на которых планируется благоустройство на 2018-2022 годы, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в программу  без решения заинтересованных лиц не допускается.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Долотинского сельского поселения, а также территорий общего пользования Долотинского сельского поселения, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Долотинского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения поселения, увеличить площадь озеленения  территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых  территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- РАЗДЕЛ 2.

Приоритеты реализуемой муниципальной

политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации программы, сроки ее реализации

Программа разработана в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169, методическими рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке правил благоустройства территорий поселений, Методическими  рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по подготовке  государственных программ формирования современной городской среды в рамках реализации  приоритетного проекта «Формирование городской среды» на 2018-2022 годы,

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Долотинского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Долотинского сельского поселения;

- организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Сведения о показателях (индикаторах) программы отражены в Таблице № 3 к программе.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение высокого уровня комфортности благоустроенных дворовых территорий и территорий общего пользования, отвечающего современным потребностям населения

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

Таблица № 3

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | проценты | 80,70 | 85,10 | 90,60 | 94,20 | 95,80 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | проценты | 25,00 | 27,15 | 32,33 | 39,00 | 40,80 |

- РАЗДЕЛ 3.

Характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации программы предусматриваются следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования поселков Долотинского сельского поселения;

Внешний облик Долотинского сельского поселения, его эстетичный вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ поселения, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей поселения, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам общественного назначения.

- РАЗДЕЛ 4.

Ожидаемые конечные результаты  программы

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:

1) приведение в нормативное состояние к концу реализации муниципальной программы дворовых территорий Долотинского сельского поселения ,

2) благоустройство общественных территорий.

В результате реализации мероприятий программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий Долотинского сельского поселения.

Успешное выполнение задач программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности селян и повысить привлекательность сельского поселения.

- РАЗДЕЛ 5.

Информация об участии внебюджетных фондов  Долотинского сельского поселения  общественных, научных и иных организаций в реализации программы

В случае, если муниципальной  программой Долотинского сельского поселения  формирования городской среды будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации программы  на основании действующего законодательства в сфере реализации программы.

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации программы  участия не принимают.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет областного, районного  и местного бюджета и составляет  - __20,0_____ тысяч руб.

В том числе по источникам финансирования:

за счет областного бюджета -  ___0,0____ тысяч рублей;

за счет средств бюджета района - ___0,0____ тысяч рублей;
   за счет средств бюджета Долотинского сельского  поселения- 20,0 тысяч рублей.

- РАЗДЕЛ 6.

Основные цели и задачи программы, сроки реализации

Целью реализации программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также мест массового пребывания населения входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

освещение территорий при наличии технической возможности;

размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов.

Основными задачами программы являются:

- выполнение ремонта и благоустройства дворовых территорий;

- выполнение ремонта мест массового пребывания населения;

- приоритетное направление социально-экономического развития Долотинского сельского поселения.

- РАЗДЕЛ 7.

Перечень мероприятий программы

Мероприятия программы направлены на решение основных задач программы.

Перечень мероприятий программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Перечень мероприятий программы приведены в таблице № 4

Таблица № 4

| № п/п | Адрес МКД, наименование мероприятия | Срок исполнения, год | Объем финансирования тыс. руб. | Источник финансирования |  |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | областной | районный | местный |  |
| 1 | п. Первомайский ул. Ленина д. 58 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | п. Первомайский ул. Ленина д. 56 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство общественной территории |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | п. Первомайский ул. Ленина д. 54 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | п. Первомайский ул. Ленина д. 48 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | п. Первомайский ул. Ленина д. 46 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6 | п. Первомайский ул. Ленина д. 44 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | п. Первомайский ул. Ленина д. 42 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | п. Первомайский ул. Ленина д. 43 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | п. Первомайский ул. Ленина д. 45 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | п. Первомайский ул. Ленина д. 51 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  |  |  |  |  |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 11 | п. Первомайский ул. Карла Маркса д. 44 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | п. Первомайский ул. Карла Маркса д. 38 | 2018-2022 | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,769 | 0 | 0 | 0,769 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | п. Первомайский ул. Карла Маркса д. 23 | 2018-2022 | 0,772 | 0 | 0 | 0,772 | Администрация Долотинского сельского поселения |
|  | разработка дизайн проекта |  | 0,772 | 0 | 0 | 0,772 |  |
|  | разработка в 3Д |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | составление сметной документации |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | проведение ценовой экспертизы |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | строительный контроль |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | благоустройство дворовой территории многоквартирного дома |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнители по мероприятию программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

РАЗДЕЛ 8.

Обоснование ресурсного обеспечения программы

Общий объем финансирования программы составляет _20,0_ тыс. рублей, в том числе:

Таблица № 5

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 2018 | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |  |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

- РАЗДЕЛ 9.

Ресурсное  обеспечение  муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы

Таблица  № 6

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия/источник финансирования | Ответственный исполнитель | Период реализации программы, тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Программа всего в том числе: | Администрация Долотинского сельского поселения | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджет поселения |  | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | бюджета района |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов согласно адресному перечню дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 году, согласно таблице № 1 к настоящей программе | Администрация Долотинского сельского поселения , участники - собственники жилых помещений, | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Благоустройство общественных территорий согласно таблице № 2 к настоящей программе | Администрация Долотинского сельского поселения | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- РАЗДЕЛ 10.

План реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

| Наименование контрольного события программы | статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контрольное событие №1 | Разработка и опубликование проекта муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы | Администрация Долотинского сельского поселения | До 31 декабря 2017 года |  |  |  |
| Контрольное событие №2 | Утверждение муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы с учетом обсуждения с заинтересованными лицами | Администрация Долотинского сельского поселения | До 31 декабря 2017 года |  |  |  |

- РАЗДЕЛ 11.

- Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация запланированных мероприятий на 2018-2022 годы позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового пребывания населения, а также обеспечит благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится   Администрацией Долотинского сельского поселения  (далее - Администрация) и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Долотинского сельского поселения.

Администрация осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

Исполнитель Администрация Долотинского сельского поселения  предоставляет, отчет о выполненных мероприятиях.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

-  провести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов;

- установить детские и спортивные площадки;

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

- увеличение доли придомовых территорий, приведенных в нормативное состояние до   95,80 процентов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в проведении вышеуказанных мероприятий;

- повышение социальной и экономической привлекательности Долотинского сельского поселения.

- РАЗДЕЛ 12.

- Критерии выполнения программы

Основными критериями выполнения мероприятий программы являются показатели, которые прямо или косвенно оцениваются выполнением мероприятий программы, для улучшения внешнего вида дворов и поселения в целом;

- в части улучшения внешнего вида дворов;

- ремонт дворовых проездов, установка скамеек;

- обустройство элементами детских игровых и спортивных площадок;

- элементов благоустройства (установка скамеек, урн).

- РАЗДЕЛ 13.

- Механизм реализации программы

Текущее управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы – Администрацией Долотинского сельского поселения  в лице финансово-экономического отдела Администрации Долотинского сельского поселения, которая выполняет следующие функции:

разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации программы;

подготавливает в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию этих мероприятий, а также механизм реализации программы;

анализирует реализацию программы и обобщает информацию о выполнении запланированных мероприятий программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного, районного и местного бюджетов в соответствии с решением Совета Долотинского сельского поселения  о бюджете.

Общее руководство и координацию исполнения программы осуществляет  Глава Администрации  Долотинского сельского поселения.