Российская Федерация

Администрация

Долотинского

сельского поселения

Красносулинского поселения

Ростовской  области

Постановление

22.12.2016                                               №42                             х.Молаканский

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от №89 от 24.10.2013

В соответствии с постановлениями Администрации Долотинского сельского поселения  от 06.09.2013 № 68   «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Долотинского сельского поселения и методических рекомендаций»,  от 13.05.2016 № 103 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Долотинского сельского поселения на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», Администрация Долотинского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение №1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №89«Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  изменения, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

| Глава Администрации Долотинского сельского поселения |  | Е.Н.Кудинова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению

Администрации

Долотинского сельского поселения

от 22.12.2016 № 42

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые  приложение №1 к постановлению Администрации Долотинского сельского поселения от 24.10.2013 №89 «Об утверждении муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

- В  муниципальной программе Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

1.1. Раздел паспорта «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в редакции: «2014 – 2016 годы, этапы реализации не выделяются»

1.2. Раздел паспорта «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований -  3574,694 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 1128,800тыс. рублей;

2015 год — 1096,594 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 84,5 тыс. рублей

2016 год — 1349,300 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год — 0,000 тыс. рублей;

2018 год — 0,000 тыс. рублей;

2019 год — 0,000 тыс. рублей;

2020 год — 0,000 тыс. рублей.

за счет средств бюджета поселения – 3 110,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 939,000 тыс. рублей;

2015 год — 917,200  тыс. рублей;

2016 год — 1254,400 тыс. рублей;

2017 год — 0,000 тыс. рублей;

2018 год — 0,000 тыс. рублей;

2019 год — 0,000 тыс. рублей;

2020 год — 0,000 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 464,094 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 189,800 тыс. рублей;

2015 год — 179,394 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 84,5 тыс. рублей

2016 год — 94,900 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год — 0,000 тыс. рублей;

2018 год — 0,000 тыс. рублей;

2019 год — 0,000 тыс. рублей;

2020 год — 0,000 тыс. рублей.».

1.3  Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы),основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы, реализации муниципальной программы изложить в редакции:

«Основной целью муниципальной программы является создание условий для  устойчивого функционирования транспортной системы Долотинского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения

Для достижения поставленной цели в рамках муниципальной программы предстоит решить следующие задачи:

-обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Долотинского сельского поселения;

-сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

-улучшение транспортного обслуживания населения.

Основным целевым индикатором программы является:

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Механизм реализации муниципальной программы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, ремонту, содержанию, автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расходов бюджета Долотинского сельского поселения корректируется с учетом утвержденных лимитов.

Результат реализации муниципальной программы:

-развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие  Долотинского сельского поселения;

-обеспечение современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Долотинском сельском поселении.

Кроме того, планируется выполнение текущего ремонта автодорог, что позволит сохранить в нормативном состоянии дорожное покрытие на участках, не охваченных капитальным ремонтом.

Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2016 годы, этапы муниципальной программы не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ приведены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной  программы представлены в приложении №7 к муниципальной программе.».

1.4 Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы» изложить в редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований -  3574,694 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 1128,800тыс. рублей;

2015 год — 1096,594 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 84,5 тыс. рублей

2016 год — 1349,300 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год — 0,000 тыс. рублей;

2018 год — 0,000 тыс. рублей;

2019 год — 0,000 тыс. рублей;

2020 год — 0,000 тыс. рублей.

за счет средств бюджета поселения – 3 110,600 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 939,000 тыс. рублей;

2015 год — 917,200  тыс. рублей;

2016 год — 1254,400 тыс. рублей;

2017 год — 0,000 тыс. рублей;

2018 год — 0,000 тыс. рублей;

2019 год — 0,000 тыс. рублей;

2020 год — 0,000 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета – 464,094 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год — 189,800 тыс. рублей;

2015 год — 179,394 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 84,5 тыс. рублей

2016 год — 94,900 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год — 0,000 тыс. рублей;

2018 год — 0,000 тыс. рублей;

2019 год — 0,000 тыс. рублей;

2020 год — 0,000 тыс. рублей.».

Расходы на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 5 и приложении № 6 к муниципальной программе.».

2. В подпрограмме 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» муниципальной программы   Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

2.1. Раздел паспорта «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в редакции: «2014-2016 годы, этапы подпрограммы не выделяются».

2.2 Раздел паспорта «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы –2587,894 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 736,000 тыс. рублей;

2015 год – 799,594тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 84,500 тыс. рублей

2016 год – 1052,300 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств бюджета поселения – 2123,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 546,200 тыс. рублей;

2015 год – 620,200 тыс. рублей;

2016 год – 957,400 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 464,094 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 189,800 тыс. рублей;

2015 год – 179,394 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 84,500 тыс. рублей

2016 год – 94,900 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,000 тыс. рублей

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей.».

2.3. Разделе 2 «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  муниципальной программы» изложить в редакции:

«Основной целью подпрограммы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы предстоит решить следующие задачи:

-разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения;

-содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Механизм реализации подпрограммы включает в себя систему мероприятий, проводящихся по обследованию, содержанию, автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы расхода бюджета корректируется с учетом утвержденных лимитов.

Основным индикатором (показателем) подпрограммы является:

- Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Результат реализации подпрограммы:

- улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения  Долотинского сельского поселения

Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2016 годы. При реализации подпрограммы этапы не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.».

2.4. Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы» изложить в редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы –2587,894 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 736,000 тыс. рублей;

2015 год – 799,594тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 84,500 тыс. рублей

2016 год – 1052,300 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей.

за счет средств бюджета поселения – 2123,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 546,200 тыс. рублей;

2015 год – 620,200 тыс. рублей;

2016 год – 957,400 тыс. рублей;

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 464,094 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 189,800 тыс. рублей;

2015 год – 179,394 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 84,500 тыс. рублей

2016 год – 94,900 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,000 тыс. рублей

2017 год – 0,000 тыс. рублей;

2018 год – 0,000 тыс. рублей;

2019 год – 0,000 тыс. рублей;

2020 год – 0,000 тыс. рублей.

Расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении № 5 и приложении № 6 к муниципальной программе.».

3.В подпрограмме 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Долотинского сельского поселения» муниципальной программы   Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»:

3.1.Раздел паспорта «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в редакции:

«2014-2016 годы,

этапы муниципальной программы не выделяются»

3.2 Раздел паспорта «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы –986,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 392,800 тыс. рублей;

2015 год – 297,000 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 0,0 тыс. рублей

2016 год – 297,000 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств бюджета Долотинского сельского поселения – 986,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 392,800 тыс. рублей;

2015 год – 297,000 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 0,0 тыс. рублей

2016 год – 297,000 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.».

3.3 Раздел 2. «Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации подпрограммы  муниципальной программы» изложить в редакции:

«Целью подпрограммы 2 является повышение безопасности дорожного движения на дорогах  Долотинского сельского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условиям ее достижения является решение следующей задачи:

создание современной системы безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети  Долотинского сельского поселения;

формирование общественного мнения по проблеме безопасности дорожного движения.

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей подпрограммы:

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших).

Основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы муниципальной  программы   Долотинского сельского поселения:

создание современной системы организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов Долотинского сельского поселения.

Срок реализации подпрограммы муниципальной программы  Долотинского сельского поселения с 2014 по 2016 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.».

3.4 Раздел 4. «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы муниципальной программы» изложить в редакции:

«Источниками финансирования подпрограммы осуществляется за счет средств  бюджета  Долотинского сельского поселения, и средств областного бюджета.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограммы –986,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 392,800 тыс. рублей;

2015 год – 297,000 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 0,0 тыс. рублей

2016 год – 297,000 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

за счет средств бюджета Долотинского сельского поселения – 986,800 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 392,800 тыс. рублей;

2015 год – 297,000 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2014 года – 0,0 тыс. рублей

2016 год – 297,000 тыс. рублей;

из них неисполненные расходные обязательства  2015 года – 0,0 тыс. рублей

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы муниципальной программы и их значениях представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

Расходы на реализацию подпрограммы муниципальной программы представлены в приложении № 5 и приложении № 6 к муниципальной программе.».

4.  Приложение № 1  к  муниципальной программе Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции

«Приложение№1

к муниципальной программе

Долотинского сельского поселения

Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица. из-мере-ний. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | про-цент | 95 | 95 | 93 | 92 | 90 | - | - | - | - |
| Подпрограмма1. «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | 1,2 | 0,6 | 0,6 | - | - | - | - |
| Подпрограмма2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Тяжесть последствий (количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 пострадавших) | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5.  Приложение № 2  к  муниципальной программе Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к муниципальной программе

Долотинского сельского поселения

Развитие транспортной системы»

Перечень

подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы

Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы муниципальной программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Долотинского сельского поселения | 2014 | 2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог, отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям | Показатели 1 1.1 |
|  | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1.: Организация дорожного движения | Администрация Долотинского сельского поселения | 2014 | 2016 | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Долотинского сельского поселения | увеличение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | Показатели 2.1 2.2 |
| 3 | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Администрация Долотинского сельского поселения | 2014 | 2016 | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | увеличение количества лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | Показатели 2.1 2.2 |

6. Приложение № 5 к муниципальной программе Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5
к муниципальной программе

Долотинского сельского

поселения

«Развитие транспортной

системы»

Расходы бюджета поселения на  реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы | всего, в том числе: | X | X | X | X | 3574,694 | 1128,800 | 1096,594 | 1349,300 | - | - | - | - |
|  | Из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | X | X | X | X | X | 0,0 | 84,500 | 0,0 | X | X | X | X |
|  | ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Долотинского сельского поселения, всего | 951 | X | X | X | 3574,694 | 1128,800 | 1096,594 | 1349,300 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 2587,894 | 736,000 | 799,594 | 1052,300 | - | - | - | - |
|  | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 2587,894 | 736,000 | 799,594 | 1052,300 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | Х | Х | Х | 2587,894 | 736,000 | 799,594 | 1052,300 | - | - | - | - |
|  |  | 951 951 | 0409 0409 | 0412004 04100S3510 | 244 244 | 23,800 7,700 | 15,800 - | 8,000 - | - 7,700 | - - | - - | - - | - - |
|  |  | 951 951 | 0409 0409 | 0412007 0410020070 | 244 244 | 1142,600 949,700 | 530,400 - | 612,200 - | - 949,700 | - - | - - | - - | - - |
|  |  | 951 951 | 0409 0409 | 0417351 0410073510 | 244 244 | 369,194 94,900 | 189,800 - | 179,394 - | - 94,900 | - - | - - | - - | - - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 986,800 | 392,800 | 297,000 | 297,000 | - | - | - | - |
|  | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | 986,800 | 392,800 | 297,000 | 297,000 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 951 951 | Х 0409 0409 | Х 0422008 0420020080 | Х 244 244 | 986,800 689,800 297,000 | 392,800 392,800 - | 297,000 297,000 - | 297,000 - 297,000 | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Администрация Долотинского сельского поселения | 951 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

- Приложение № 6 к  муниципальной программе Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной

системы» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6 
к муниципальной программе

программе Долотинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Расходы

на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 3574,694 | 1128,800 | 1096,594 | 1349,300 | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 84,500 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 464,094 | 189,800 | 179,394 | 94,900 | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 84,500 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | бюджет поселения | 3110,600 | 939,000 | 917,200 | 1254,4 | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | Всего | 2587,894 | 736,000 | 799,594 | 1052,300 | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 84,500 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | 464,094 | 189,800 | 179,394 | 94,900 | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 84,500 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | бюджет поселения | 2123,800 | 546,200 | 620,200 | 957,400 | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | Всего | 986,800 | 392,800 | 297,000 | 297,000 | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | бюджет района | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | бюджет поселения | 986,800 | 392,800 | 297,000 | 297,000 | - | - | - | - |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | Х | Х | Х |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |