Российская Федерация

Ростовская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Красносулинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.03.2015 г.                                       №  2                      х. Молаканский

О внесении изменений в приложение к Постановлению от 01.12.2014 № 144

«Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения»

на 2015 год

В соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 26.12.2014 №72 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», Администрация Долотинского сельского поселения  -

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации  Долотинского сельского поселения от 01.12.2014 г № 144 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» на 2015 год изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                                  Е.Н. Кудинова

Приложение

к распоряжению Администрации Долотинского сельского поселения от 10.03.2015 г № 2

План реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Долотинского сельского поселения» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 1. Подпрограмма «Обеспечение жильем населения Долотинского сельского поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения |  | 2015 | 62635,1 | - | 57812,2 | - | 4822,9 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Администрация Долотинского сельского поселения | ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, решение жилищной проблемы граждан | 2015 | 62635,1 | - | 57812,2 | - | 4822,9 | - |
| 3 | 2.Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Долотинского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Иные мероприятия в сфере обеспечения жильем населения Долотинского сельского поселения | Администрация Долотинского сельского поселения | выполнение иных мероприятий в сфере обеспечения жильем населения поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 62635,1 | - | 57812,2 | - | 4822,9 | - |