Российская Федерация

Ростовская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛОТИНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Красносулинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.04.2015 г.                                       №  8                             х. Молаканский

О внесении изменений в приложение к Постановлению от 01.12.2014 № 145

«Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»

на 2015 год

В соответствии с решением Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 27.03.2015 № 84 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Долотинского сельского поселения от 26.12.2014 №72 «О бюджете Долотинского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Долотинское сельское поселение», Администрация Долотинского сельского поселения  -

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации  Долотинского сельского поселения от 01.12.2014 г № 145 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Долотинского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Долотинского

сельского поселения                                                                  Е.Н. Кудинова

Приложение

к распоряжению Администрации Долотинского сельского поселения от 09.04.2015 г № 8

План реализации муниципальной программы Долотинского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2015 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджеты поселений | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Долотинского сельского поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения |  | 2015 | 799,594 |  | 179,394 |  | 620,2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Долотинского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог, отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2015 | 799,594 |  | 179,394 |  | 620,2 |  |
| 3 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Долотинского сельского поселения» | Администрация Долотинского сельского поселения |  | 2015 | 297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,0 | ….. |
| 4 | Основное мероприятие 2.1.: Организация дорожного движения | Администрация Долотинского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Долотинского сельского поселения | 2015 | 297,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297,0 | …… |
| 5 | Основное мероприятие 2.2: Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения | Администрация Долотинского сельского поселения | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1096,594 |  | 179,394 |  | 917,2 |  |